### АДМИНИСТРАЦИЯ Ордынского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 25.02.2015 № 180

Об организации работ по безопасному пропуску паводковых вод

весной 2015 года

В целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, предупреждению негативного воздействия паводковых вод в зонах возможного затопления, в период весеннего паводка 2015 года:

1. Утвердить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод весной 2015 года в Ордынском районе Новосибирской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Ордынского района Новосибирской области:

2.1. До 10 марта 2015 года создать паводковые комиссии, разработать и утвердить в установленном порядке планы противопаводковых мероприятий на подведомственной территории;

2.2. До 13 марта 2015 года совместно с руководителями сельхозпредприятий провести обследование гидротехнических и водопропускных сооружений;

2.3. Совместно с руководителями предприятий определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-восстановительных работ. Организовать и провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка;

2.4. Привести в готовность к приему паводковых вод имеющиеся на подведомственной территории пруды, дамбы, плотины, организовать проверку работоспособности затворов, задвижек на дамбах. Перед половодьем их полностью открыть. Произвести расчистку входных и выходных отверстий водосбросов, водопропускных труб, а также подъездов к ним для проведения возможных взрывных работ;

2.5. На каждой плотине (дамбе) организовать постоянное дежурство во время половодья и наполнения прудов;

2.6. Организовать очистку от снега крыш зданий, сооружений, обваловку котельных и трансформаторных подстанций, а также подъездов к ним;

2.7. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления;

2.8. Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

2.9. Организовать разъяснительную работу среди населения по очистке территорий от снега, очистке канав и стоков для талых вод через местную власть;

2.10. О готовности подведомственной территории и проведенных мероприятиях доложить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ордынского района до 20 марта 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Желнину О.И.

И.о. Главы Ордынского района

Новосибирской области				Е.А. Бабиков

М.А. Мелькова

8 (38359) 23 227

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела архитектуры,

строительства и ЖКХ администрации

Ордынского района

«____» _______________ 2015г.						Елисова Т.А.

Заместитель главы администрации

Ордынского района

«____» _______________ 2015г.						Желнина О.И.

Главный специалист по ГО и ЧС

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2015г.						Ряснянский А.В.

Начальник правового отдела

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2015г.						Яковлева Н.Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ордынского района Новосибирской области

от ____________ № ______

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий в Ордынском районе Новосибирской области по безопасному пропуску паводковых вод

весной 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий на подведомственной территории | До 10.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) |
| 2 | Обследовать состояние гидротехнических и водопропускных сооружений | До 13.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 3 | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка | До 16.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) Руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Провести комиссионное обследование прудов, дамб, плотин на подведомственной территории и определить их готовность к пропуску паводковых вод (проверка затворов, задвижек на дамбах) | До 13.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) |
| 5 | Обследовать, расположенные в зонах возможного подтопления, кладбища и скотомогильники | До 16.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) |
| 6 | Создать запасы материально-технических средств, инертных материалов для ликвидации возможных ЧС | До 16.03.2015 | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) |
| 7 | Организовать разъяснительную работу среди населения о необходимых мероприятиях по безопасному пропуску паводка | В течение всего периода | Главы администраций поселений Ордынского района (по согласованию) |
| 8 | Установить оперативный контроль за проведением противопаводковых мероприятий и координацию действий в период паводка за комиссией по ЧС и пожарной безопасности | В течение всего периода | Председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности |

_______________