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Совет депутатов Ордынского района
Новосибирской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
(девятая сессия)

от 21 мая 2026 года                           р.п. Ордынское                                            № 70

О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
на 2026-2044 годы

В соответствии со ст. 8 и 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 32 ст. 26 Устава Ордынского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026-2044 годы.
2. Направить настоящее решение Главе Ордынского района Новосибирской области для подписания и опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области «Ордынский Вестник», размещения на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Крауса Ю.В.


	Председатель Совета депутатов
Ордынского района
Новосибирской области
_____________________
Н.В. Ориненко
	
	Глава Ордынского района
Новосибирской области

_____________________
О.А. Орел





УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области 
пятого созыва
[bookmark: _GoBack]от 21 мая 2026 №  70
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2044 ГОДЫ

	1.1. Наименование Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026-2044 годы

	1.2. Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;
· Устав Ордынского муниципального района Новосибирской области;
· Генеральный план Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

	1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация Ордынского района Новосибирской области, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 17

	1.4. Разработчик Программы
	Администрация Ордынского района Новосибирской области

	1.5. Цели и задачи Программы
	Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения на территории Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

	1.6. Сроки реализации Программы
	2026-2044 годы

	1.7. Исполнители Программы
	Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения)

	1.8. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	· доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;
· доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;
· вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;
· площадь торговых предприятий;
· площадь спортивных сооружений

	1.9. Объёмы и источники финансирования Программы
	Программа предполагает финансирование за счет бюджетов всех уровней в сумме 598 128,00 тыс. руб.

	1.10. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

	1.11. Ожидаемые результаты реализации Программы
	· Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения;
· нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей

	1.12. Организация контроля за исполнением Программы
	Общее руководство программой осуществляется администрацией Ордынского района Новосибирской области



II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2044 ГОДЫ

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, описание проблемы
Территория Нижнекаменского сельсовета входит в состав территории Ордынского муниципального района Новосибирской области, расположена в юго-западной его части в 105 км от областного центра и в 5 км от районного центра.
Муниципальное образование Нижнекаменский сельсовет наделено статусом сельского поселения Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Территория муниципального образования граничит с Искитимским муниципальным районом, Чингисским муниципальным образованием Ордынского района.
Общая площадь Нижнекаменского сельсовета составляет 95968,57 га.
В состав муниципального образования входят территории четыре населенных пункта: деревня Ерестная, село Нижнекаменка, деревня Усть-Хмелёвка, деревня Абрашино. Административным центром муниципального образования является село Нижнекаменка. Население сконцентрировано на правом берегу Новосибирского водохранилища.

Характеристика расселения по сельсовету
	№п/п
	Наименование поселения
	Площадь поселения, га
	Кол–во нас. пунктов
	Населенные пункты
	Численность населения, чел. на 01.01.24

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Нижнекаменский сельсовет
	95968,57
	4
	с.Нижнекаменка
	967

	
	
	
	
	д.Усть-Хмелёвка
	233

	
	
	
	
	д.Абрашино
	52

	
	
	
	
	д.Ерестная
	104


На территории поселения функционируют предприятия деревообрабатывающей промышленности, торговли, дорожное предприятие. Все население сельское. Этнический состав населения, следующий: русские, украинцы, немцы, татары.
По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Чингис – Нижнекаменка – Завьялово».
В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы:
– функциональное зонирование территории;
– определение параметров и направлений развития всех функциональных зон;
– структурная организация территорий;
– организация улично-дорожной сети, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;
– создание системы общественных центров;
– создание системы культурно-бытового обслуживания на уровне современных требований;
– создание системы озеленения и зоны отдыха;
– оптимальное решение инженерно-геологических условий, современного состояния застройки и анализа предыдущего генерального плана.

Современное состояние и планировочная структура села Нижнекаменка.
Территория села Нижнекаменка имеет четкую структуру, сформированную прямоугольными кварталами, тип застройки – индивидуальные жилыми дома с приусадебными участками. Существующий общественный центр расположен по улице Мира.
В селе Нижнекаменка в центральной части населенного пункта сосредоточены основные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения.

Перечень объектов местного значения социальной сферы в селе Нижнекаменка.
	№п/п
	Название
	Адрес
	Год постройки
	Проектная мощность
	Заполняемость

	1
	Нижнекаменский СДК
	с.Нижнекаменка, ул. Мира,
	1975
	200
	68%

	2
	МКОУ -Нижнекаменкая СОШ
	с.Нижнекаменска ул. Мира 18
	1971
	225
	84%

	3
	Нижнекаменская участковая больница поликлиника ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»
	с. Нижнекаменка, ул. Тупиковая 2 а.
	2018
	до 30 чел/день
	в среднем до 20 чел/день



Инженерная инфраструктура села Нижнекаменка представлена водозаборными скважинами в количестве 5 штук и трансформаторными подстанциями, сетью водоснабжения, а также теплоснабжения для социальных объектов от четырех угольных котельных.
За территорией населенного пункта на расстоянии 450м расположено кладбище села Нижнекаменка.
[bookmark: _Toc141343094]
Современное состояние и планировочная структура деревни Усть-Хмелевка.
Общественный центр расположен по улице Советская в северо-восточной части населенного пункта.
В деревне Усть-Хмелевка в центральной части населенного пункта сосредоточены основные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения. 

Перечень объектов местного значения социальной сферы в деревне Усть-Хмелевка.
	№п/п
	Название
	Адрес
	Год постройки
	Проектная мощность
	Заполняемость

	1
	Усть-Хмелевский сельский клуб
	д. Усть-Хмелевка, ул. Советская, 37
	1975
	200
	68%

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	 д. Усть-Хмелевка, Советская, 37
	1975
	до 30 чел/день
	в среднем до 20 чел/день


На территории деревни зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя, в основном занимающихся продовольственной торговлей.
Через населенный пункт проходит автодорога межмуниципального значения «Н-2209 «Чингис - Нижнекаменка - Завьялово».
Главными осями деревни Усть-Хмелевка являются улицы Советская и Боровая. Вдоль композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Зона производственного назначения размещается в границах деревни Усть-Хмелевка. За границей населенного пункта ориентировочно в 400м от юго-западной границы деревни Усть-Хмелевка расположено кладбище.

Современное состояние и планировочная структура деревни Абрашино.
Главными осями деревни Абрашино является улица Центральная. Вдоль композиционных осей группируются кварталы жилой застройки.
Объектов местного значения социальной сферы в деревне нет.
На территории деревни зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся продовольственной торговлей.
Территория деревни Абрашино частично располагается в части водоохранной зоны Новосибирского водохранилища. В водоохранную зону попадают земельные участки, расположенные по улице Береговая, переулку Героев, переулку Кооперативный. В связи с этим необходимо предусмотреть ряд мероприятий по инженерной защите территорий от затопления.

Современное состояние и планировочная структура деревни Ерестная.
Главными осями деревни Ерестная являются улица Центральная. Вдоль композиционных осей группируются кварталы жилой застройки.
Объектов местного значения социальной сферы в деревне нет.
На территории деревни зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся продовольственной торговлей.
Территория деревни Ерестная частично располагается в части водоохранной зоны Новосибирского водохранилища. В водоохранную зону попадают земельные участки, расположенные по улице Береговая, часть улицы Центральной. В связи с этим необходимо предусмотреть ряд мероприятий по инженерной защите территорий от затопления.

Демографическая ситуация
Население

Численность населения в Нижнекаменском сельсовете на 01 января 2024 года составила 1356 человек (исходные данные – данные БД ПМО Новосибирской области на 2024 года). Динамика демографических показателей характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности.
Информация о динамике населения Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по годам
	№
	Население муниципального образования
	Ед. измерения
	На 01.01.2021
	На 01.01.2022
	На 01.01.2023
	На 01.01.2024

	1
	Численность постоянного населения (на начало года) –всего
	человек
	1300
	1303
	1303
	1356

	2
	в том числе в возрасте:

	3
	0-6
	человек
	65
	72
	72
	77

	4
	6-18
	человек
	252
	263
	263
	267

	5
	Трудоспособном
	человек
	535
	535
	535
	592

	6
	старше трудоспособного
	человек
	450
	433
	433
	420



В структуре численности более 80% - численность населения административного центра сельского поселения.
На территории Нижнекаменского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости. Наибольшее превышение отмечено в 2023 г. (31 человек).
Рост уровня смертности в последние время является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.
Тенденция обострения демографической ситуации на территории поселения связана с низкой рождаемостью, ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения в поселении не всегда компенсируется миграционным приростом.
Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Нижнекаменского сельсовета имеет определенный демографический потенциал.
Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, лица старше трудоспособного возраста и подростки от 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую честь трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Жилищный фонд
По состоянию на 01.01.2024 г. жилой фонд Нижнекаменского сельсовета составил 37,86 тыс. кв.м. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной и многоквартирной жилой застройкой с приквартирными участками.

Характеристика жилого фонда Нижнекаменского сельсовета
	№ п/п
	Характеристики
	кв.м
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилищный фонд, итого
	37860
	100

	1.1
	ветхий и аварийный
	-
	-

	2
	В том числе по типу застройки

	2.1
	многоквартирная застройка
	-
	

	2.2
	индивидуальная застройка
	24660
	65.13

	2.3
	блокированная застройка
	13200
	34.87

	3
	В том числе по форме собственности

	3.1
	государственная и муниципальная собственность
	300
	

	3.2
	частная собственность
	-
	-

	3.3
	другая
	-
	-

	4
	В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями

	4.1
	обеспеченность водопроводом
	-
	-

	4.2
	обеспеченность канализацией
	-
	-

	4.3
	обеспеченность отоплением
	-
	-

	4.4
	обеспеченность ваннами
	-
	-

	4.5
	обеспеченность электрическими плитами
	-
	-

	4.6
	обеспеченность газом (сетевым, сжиженным)
	-
	-

	5
	В том числе по проценту износа
	
	

	5.1
	менее 65 %
	-
	-

	5.2
	более 65 %
	-
	-

	6
	Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел.
	19,2
	



Социальная инфраструктура

Учреждения культурно-бытового обслуживания обеспечивают комфортность проживания. В настоящее время уровень развитости сети обслуживания в сельсовете не удовлетворяет нормативным требованиям.

Учреждения образования
Сфера образования Нижнекаменского сельсовета в целом соответствует требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и районного уровней. На территории Нижнекаменского сельсовета находится одна школа: МКОУ - Нижнекаменка СОШ.

Учреждения здравоохранения
Система здравоохранения представлена Нижнекаменской участковой больницей и Усть-Хмелевским фельдшерско-акушерским пунктом. 

Учреждения культуры и искусства
Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.
Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.
В системе учреждений культуры находится дома культуры в селе Нижнекаменка и деревне Усть-Хмелевке, библиотека.
– Нижнекаменский СДК
– Усть-Хмелевский СК
– 3 библиотеки (в т.ч. школьная).

Физическая культура и спорт
На территории Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области расположено:
1 спортивная площадка с тренажерами, волейбольное поле на территории СДК;
2 футбольное поле, хоккейная коробка на территории МКОУ – Нижнекаменская СОШ.
В МКОУ -Нижнекаменская СОШ установлены столы для занятий настольным теннисом.
В поселении работают спортивные секции: футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, лыжи.
Жители Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области принимают участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в районе, области, становятся призерами соревнований.
Самыми популярными видами спорта в Нижнекаменском сельсовета Ордынского района Новосибирской области являются лыжи, настольный теннис, шашки. Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта. Более двадцати человек регулярно занимаются в школьном спортзале волейболом, настольным теннисом, футболом.

Учреждения торговли и общественного питания
В настоящее время в поселении формируется современная инфраструктура поддержки малого предпринимательства. На территории поселения зарегистрировано 11 индивидуальных предпринимателей, в основном занимающихся торговлей, бытовым обслуживанием и пиломатериалом.
Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 109 человек.

Услуги связи населению
Почтовую связь осуществляет районное отделение федеральной почтовой связи в количестве 3 человек.

Малое предпринимательство
Население также трудится в отраслях непроизводственной сферы: торговля, общественное питание, кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания.
Для развития отдельных отраслей экономики у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется большой потенциал.

Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы Нижнекаменского сельсовета является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.
Транспортная инфраструктура Нижнекаменского сельсовета является составляющей инфраструктуры Ордынского района Новосибирской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры муниципального образования являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта муниципального значения Ордынского района.
Внешние транспортно-экономические связи Нижнекаменского сельсовета осуществляются двумя видом транспорта автомобильным и водным.
Ближайшая железнодорожная станция находится в р.п. Сузун, расположенном на 78 км южнее с. Нижнекаменка.

Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета. Они связывают населенные пункты муниципального образования с другими районами и обеспечивают их жизнедеятельность, во многом определяют возможности развития муниципального образования, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
Улично-дорожная сеть Нижнекаменского сельсовета формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей района расселения. Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения генерального плана.
Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения. Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов. В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру муниципального образования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Нижнекаменского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, км
	в том числе по типу покрытия:

	
	
	
	С твердым усовершенствованным покрытием
	С твердым покрытием переходного типа
	С грунтовым покрытием

	с. Нижнекаменка 

	1
	пер. ул. Боровая 58-ул. Советская 107а
	0,270
	
	
	

	2
	ул. Береговая
	3,308
	
	
	

	3
	ул. Боровая
	1,554
	
	0,270
	

	4
	ул. Ильиных
	1,537
	
	 
	3,308

	5
	ул. Ключевская
	0,353
	
	1,182
	0,372

	6
	ул. Космическая
	1,519
	
	1,537
	 

	7
	ул. Красикова
	1,367
	
	 
	0,353

	8
	ул. Красная Горка
	0,639
	
	1,519
	

	9
	ул. Ленина
	2,958
	
	1,367
	

	10
	ул. Лесная
	0,257
	
	0,639
	

	11
	ул. Мира
	1,144
	
	2,958
	

	12
	ул. Тупиковая
	1,071
	
	0,257
	

	д. Усть-Хмелевка

	1
	пер. ул. Боровая 30 - ул. Советская 35
	0,141
	
	0,141
	

	2
	пер. ул. Комсомольская 2 - ул. Боровая 10
	0,542
	
	0,542
	

	3
	пер. ул. Комсомольская 15 - ул. Советсая 16
	0,278
	
	0,278
	

	4
	пер. ул. Комсомольская 22
	0,127
	
	0,127
	

	5
	пер. ул. Комсомольская 42
	0,127
	
	0,127
	

	6
	пер. ул. Советская 21 - ул. Боровая 28
	0,141
	
	0,141
	

	7
	пер. ул. Советская 43 - ул. Боровая 13
	0,127
	
	0,127
	

	8
	пер. ул. Советская 49 - ул. Боровая 17
	0,114
	
	0,114
	

	9
	пер. ул. Советская 54 - ул. Комсомольская 48
	0,399
	
	0,399
	

	10
	ул. Комсомольская
	1,190
	
	1,190
	

	11
	ул. Мира
	1,192
	
	1,192
	

	12
	ул. Рабочая
	0,278
	
	0,278
	

	13
	ул. Советская
	1,200
	
	1,200
	

	д. Абрашино

	1
	пер. Героев
	0,256
	
	
	0,256

	2
	пер. Кооперативный
	0,290
	
	
	0,290

	3
	ул. Береговая
	2,125
	
	
	2,125

	д. Ерестная

	1
	пер. Братьев Герасимовых
	0,232
	 
	 
	0,232

	2
	пер. Цветочный
	0,200
	 
	 
	0,200

	3
	ул. Береговая
	2,650
	 
	 
	2,650

	4
	ул. Боровая
	0,415
	 
	 
	0,415

	5
	ул. Брусничная
	0,216
	 
	 
	0,216

	6
	ул. Обская
	0,547
	 
	 
	0,547

	7
	ул. Садовая
	0,536
	 
	 
	0,536

	
	ИТОГО
	29,300
	0,0
	17,800
	11,500



В настоящее время в собственности Нижнекаменского сельсовета находится 39,54 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог с твердым покрытием 39,54 км. Искусственных сооружений нет.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт
На территории Нижнекаменского сельсовета действует паромная переправа, соединяющая муниципальное образование с левым берегом района – р.п. Ордынское, паром ходит ежедневно 6-7 раз в день. Автобусное пассажирское сообщение представлено муниципальным маршрутом по р.п. Ордынское с заездом на паромную переправу 2 раза в сутки, 5 дней в неделю. Прямое автобусное пассажирское сообщение с районным центром отсутствует. За 2015 год по данным МУ «Ордынское АТП» было совершено 158 рейсов, пассажиропоток за это время составил 3950 человек.

2.2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения на территории Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры на территории Нижнекаменского сельсовета;
1. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;
1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения на территории Нижнекаменского сельсовета;
1. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения на территории Нижнекаменского сельсовета;
1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Нижнекаменского сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки реализации Программы
Действие Программы рассчитано на 19 лет с 2026 по 2044 год.

2.4. Индикаторы достижения целей Программы
	Наименование индикаторов целей Программы
	Единица измерения индикаторов целей Программы
	Значения индикаторов, в т.ч. по годам

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2044

	Спортивный зал (с. Нижнекаменка)
	Объект/мест
	
	
	
	
	
	1/24

	Реконструкция здания школы (д. Усть-Хмелевка)
	Объект/мест
	
	
	
	
	
	1/79

	Реконструкция здания детского сада (д. Усть-Хмелевка)
	Объект/мест
	
	
	
	
	
	1/20

	Строительство спортивного зала, клуба в одном здании (д. Усть-Хмелевка)
	Объект/мест
	
	
	
	
	1/24
	



2.5. Основные мероприятия Программы
	№
	Наименование мероприятия, год
	Сумма тыс.руб.
	Год реализации

	1
	Спортивный зал (с. Нижнекаменка)
	194 213,00
	2038

	2
	Реконструкция здания школы (д. Усть-Хмелевка)
	155 640,00
	2040

	3
	Реконструкция здания детского сада (д. Усть-Хмелевка)
	54 062,00
	2044

	4
	Строительство спортивного зала, клуба в одном здании (д. Усть-Хмелевка)
	194 213,00
	2030

	Итого:
	598 128,00
	



2.6. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий и соответствия результатов нормативным индексам
В соответствии с Генеральным планом Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры.
Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь показателей комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

2.7. Организация контроля за выполнением Программы
Общее руководство Программой осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области, в функции которой в рамках реализации Программы входит:
· разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026-2044 годы;
· утверждение проектов программ поселения по направлениям Программы;
· реализация мероприятий Программы поселения.

III. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Ордынского района Новосибирской области.
	№ пп
	Наименование нормативно-правового акта
	Предложения по совершенствованию

	1.
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
	не требуется

	2.
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	не требуется

	Образование

	3.
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	не требуется

	4.
	Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 № 361-ЗС)
	не требуется

	Физическая культура и массовый спорт

	5.
	Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
	не требуется

	6.
	Закон Новосибирской области от 04.12.2008 № 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 № 285-ОСД)
	не требуется

	Культура

	7.
	Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
	не требуется

	8.
	Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
	не требуется

	Здравоохранение

	9.
	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
	не требуется



IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026-2044 годы разработана на основании утвержденных Генерального плана Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (основного градостроительного документа муниципального образования) и Программы социально-экономического развития Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026-2044 годы.
При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка положений Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Ордынского района, муниципального образования Чингисский сельсовет Ордынского района Новосибирской области.
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.
Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.
Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области «Ордынский Вестник», размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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