АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019  № 191

р.п. Ордынское

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области

на 2019-2023 годы»

В соответствии с Положением «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Ордынского района Новосибирской области», утвержденным решением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 21.05.2014 № 214, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ордынского района Новосибирской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от 27.06.2013 № 484, руководствуясь Уставом Ордынского района Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области «Ордынский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Крауса Ю.В.

Глава Ордынского района

Новосибирской области                                                                                   О.А. Орел

Т.А. Елисова
(38359) 23-296

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист отдела архитектуры,

строительства, капитального ремонта,

дорожной и транспортной инфраструктуры

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Мелькова М.А.

Начальник отдела архитектуры,

строительства, капитального ремонта,

дорожной и транспортной инфраструктуры

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Елисова Т.А.

Начальник управления

экономического развития

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Быкова Е.А.

Начальник правового отдела

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Сурдина Н.А.

Управляющий делами

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Смирнов С.В.

Начальник управления финансов

и налоговой политики Ордынского района

«____» _______________ 2019								Пирко Л.И.

Заместитель главы

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Склярова Г.Д.

Первый заместитель главы

администрации Ордынского района

«____» _______________ 2019								Краус Ю.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района Новосибирской области

от 05.03.2019 № 191

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы»

I Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | Окончание действия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановление администрации Ордынского района Новосибирской области от 11.03.2014 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2014-2018 годы» |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Ордынского района Новосибирской области Управление образования администрации Ордынского района Новосибирской области Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Руководитель программы | Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области курирующий вопросы архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Ордынского района Новосибирской области Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими. Воспитание культуры участников дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения в поселениях района. Задачи Программы: - Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети; - Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ); - Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; - Совершенствование дорожных покрытий в поселениях района |
| Сроки (этапы) реализации Программы | Программа будет реализовываться в течение 5 лет с 2019 по 2023 годы |
| Объемы финансирования | - Общий объем финансирования Программы составляет –262099,5 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 2209,8 тыс. рублей. - Объемы финансирования по годам: - 2019 год – 91555,1 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 939,3 тыс. рублей; - средства бюджета поселений Ордынского района – 22582,7 тыс. рублей; - 2020 год – 77774,3 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 410,2 тыс. рублей; - средства бюджета поселений Ордынского района – 19134,2 тыс. рублей. - 2021 год – 77174,6 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 690,3 тыс. рублей; - средства бюджета поселений Ордынского района – 18102,8 тыс. рублей. - 2022 год – 10315,5 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 85,0 тыс. рублей; - средства бюджета поселений Ордынского района – 7019,5 тыс. рублей. - 2023 год – 5280,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета Ордынского района – 85,0 тыс. рублей; - средства бюджета поселений Ордынского района – 5195,0 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; Километры, отремонтированных участков дорог; Метры, построенных тротуаров. Важнейшими показателями Программы являются: снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП ежегодно на 3%, в целом по Программе, на 15%. Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах района. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Увеличение отремонтированных участков дорог поселений ежегодно на 15 км. Строительство тротуаров в поселениях района ежегодно по 100 м |

II Обоснование необходимости разработки Программы

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплиной участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, что ведет к определенной разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

Состояния безопасности дорожного движения в Ордынском районе в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

2018 год отмечен повышением количества ДТП с пострадавшими на 9% (с 62 чел. до 75 чел.), при этом зафиксирован рост числа погибших на 36% (с 7 чел. до 11 чел.) и раненых на 13% (с 55 чел. до 63 чел.).

На территории района произошло 7 ДТП со смертельным сходом.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения произошло 82% дорожно-транспортных происшествий.

71% ДТП с погибшими – это столкновение (5 случаев), по одному случаю – опрокидывание и наезд на стоящее транспортное средство.

Чаще всего причиной происшествий на автомобильных дорогах становятся: выезд на полосу встречного движения, пренебрежение водителями скоростным режимом движения, управление транспортом в состоянии опьянения, не использование экипировки.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо препятствия, изменения в дорожной обстановке, внезапного выхода пешехода, данный режим не соблюдается при совершении маневра обгона, что усугубляется выездом на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота; имеются факты и неудовлетворительных дорожных условий, а так же схемы организации дорожного движения, как например: нанесение дорожной разметки на затяжных поворотах, отсутствие предупреждающих или запрещающих дорожных знаков на аварийно-опасных участках.

Причины ДТП в населенных пунктах усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, то есть отсутствие условий для движения пешеходов: тротуаров, освещения, ненормального содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной разметки.

В последнее время, все чаще участниками ДТП становятся граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, имеющие рецидивность по нарушениям ПДД и неоднократные факты лишения права управления, а также граждане, прибывшие из стран ближнего зарубежья и не обладающие знаниями Правил дорожного движения Российской Федерации.

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Неудовлетворительное состояние безопасности дорожного движения усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

Принцип разработки Программы основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения ее целей.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах района – это снижение количества ДТП. Реализация Программы позволит устранить ряд причин ДТП и уменьшить количество ДТП в Ордынском районе, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

III Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Цель Программы – сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими. Воспитание культуры участников дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения в поселениях района.

Задачи Программы:

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- совершенствование дорожных покрытий в поселениях района.

Важнейшие целевые индикаторы.

  - число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

  - число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

  - километры отремонтированных участков дорог;

  - метры построенных тротуаров.

Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.

IV Система мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, которая состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами Программы мероприятий и приведена в приложении № 2 к Программе.

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на информационно-методическую, организационную и финансовую поддержку.

V Механизмы реализации программы и система управления реализацией программы

- Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Ордынского района курирующий вопросы архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства – координатор Программы, который выполняет следующие функции:

- осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

- контролирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по своевременному выполнению мероприятий Программы;

- анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.

Основным исполнителем мероприятий Программы является отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Ордынского района совместно с управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Ордынского района и отделением ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»:

- разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы;

- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Ордынского района в соответствующем финансовом году и плановом периоде;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Координатору Программы информацию о ходе исполнении Программы за счет всех источников финансирования в разрезе программных мероприятий;

- в случае необходимости готовит предложения по корректировке мероприятий Программы;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры готовит отчетную информацию в соответствии с Постановление администрации Ордынского района от 27.06.2013 № 484 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ордынского района Новосибирской области, их формирования и реализации».

VI Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов отдела архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Ордынского района (далее – ОСиД).

Информационная поддержка будет осуществляться с использованием официального сайта администрации Ордынского района Новосибирской области, средств массовой информации.

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета Ордынского района.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы на 2019-2023 годы составит 262099,5 тыс. рублей, в том числе 2209,8 тыс. рублей средства бюджета Ордынского района.

Сводные финансовые затраты приведены в приложении № 3 к Программе.

Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета района на каждый финансовый год

VII Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП ежегодно на 3%, в целом по Программе на 15%;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах района;

- увеличение отремонтированных участков дорог поселений ежегодно на 15 км;

- строительство тротуаров в поселениях района ежегодно по 100 м.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области

на 2019-2023 годы»

Цели и задачи муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Цель: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими. Воспитание культуры участников дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения в поселениях района | Обеспечение безопасности участников дорожного движения; Обеспечение нормативных условий дорожного движения; Формирование навыков безопасного поведения на автодороге; |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети | Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Значение показателя к концу реализации программы не менее 15% |
| Задача 2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Значение показателя к концу реализации программы не менее 15% |
| Задача 3. Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Задача 4. Совершенствование дорожного покрытия в поселениях района | Отремонтированные участки дорог поселений района; Построенные тротуары | км м | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | Значение показателя к концу реализации программы не менее 75км/500м |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области

на 2019-2023 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Веселый светофор» | БМР | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.3 | Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массой информации |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» во взаимодействии с газетой «Ордынская газета» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.4 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель – пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.5 | Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, МО Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.6 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной рекламы, размещение материалов в СМИ, общественных местах | БМР | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка (замена) технических средств регулирования дорожного движения, нанесение дорожной разметки | БМО | 1464,7 | 1539,6 | 1033,0 |  | 990,0 | 870,0 | 5897,3 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | р.п. Ордынское | БМО | 686,7 | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 3486,7 |  |  |
|  | Березовский с/с | БМО | - | 13,0 | 13,0 |  | - | - | 26,0 |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | БМО | 133,6 | 133,6 | - |  | - | - | 267,2 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМО | 125,0 | 135,0 | - |  | - | - | 260,0 |  |  |
|  | Верх-Чикский с/с | БМО | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | - | - | 60,0 |  |  |
|  | Козихинский с/с | БМО | 50,0 | 50,0 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
|  | Красноярский с/с | БМО | 30,0 | 30,0 | 55,0 |  | 30,0 | - | 145,0 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | БМО | 90,0 | 90,0 | 150,0 |  | 100,0 | - | 430,0 |  |  |
|  | Новошарапский с/с | БМО | 115,0 | 120,0 | - |  | 120,0 | 120,0 | 475,0 |  |  |
|  | Петровский с/с | БМО | 30,0 | 50,0 | - |  | - | - | 80,0 |  |  |
|  | Пролетарский с/с | БМО | 21,0 | 48,0 | - |  | - | - | 69,0 |  |  |
|  | Рогалевский с/с | БМО | - | 60,0 | 5,0 |  | - | - | 65,0 |  |  |
|  | Усть-Луковский сс | БМО | 103,4 | 30,0 | 30,0 |  | 40,0 | 50,0 | 253,4 |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | БМО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - | - | 90,0 |  |  |
|  | Шайдуровский с/с | БМО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - | - | 90,0 |  |  |
| 2.2 | Обустройство искусственными неровностями и пешеходными ограждениями и приведение существующих в соответствие с нормативами | БМО | 1690,0 | 90,0 | 97,0 |  | 12,0 | 15,0 | 1904,0 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Вагайцевский с/с | БМО | 100,0 | - | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
|  | Кирзинский с/с | БМО | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | Красноярский с/с | БМО | - | - | 5,0 |  | - | - | 5,0 |  |  |
|  | Рогалевский с/с | БМО | - | 50,0 | 50,0 |  | - | - | 100,0 |  |  |
|  | Усть-Луковский с/с | БМО | 10,0 | 10,0 | 12,0 |  | 12,0 | 15,0 | 59,0 |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | БМО | 50,0 | - | - |  | - | - | 50,0 |  |  |
|  | Шайдуровский с/с | БМО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - | - | 90,0 |  |  |
| 2.3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт тротуаров | БМО | 900,0 | 4413,2 | 5820,0 |  | - | - | 11133,2 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | р.п. Ордынское ул. Кирова, ул. Ленинградская, пр. Ленина | БМО | - | 3120,0 | 5520,0 |  | - | - | 8640,0 |  |  |
|  | Березовский с/с | БМО | - | 290,0 | 300,0 |  | - | - | 590,0 |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | БМО | 200,0 | - | - |  | - | - | 200,0 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМО | - | 160,0 | - |  | - | - | 160,0 |  |  |
|  | Кирзинский с/с | БМО | - | 843,2 | - |  | - | - | 843,2 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | БМО | 700,0 | - | - |  | - | - | 700,0 |  |  |
| 2.4 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | ОБ БМР БМО | 68033,1 854,3 14410,3 | 58229,9 325,2 8661,4 | 58381,5 605,3 5714,9 |  | 3211,0 - 4457,5 | - - 2725,0 | 187855,5 1784,8 35969,1 | МО Ордынский район МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | р.п. Ордынское ямочный ремонт; щебенение улиц Западная, Цветочная, Солнечная, Восход, Спортивная, Строительная, Партизанская, Проезд; асфальтирование улиц Московская, Партизанская; | ОБ БМО | 3943,3 7253,7 | 9453,8 497,6 | 5717,3 300,9 |  | 3211,0 3460,0 | 2445,0 | 22325,4 13957,2 |  |  |
|  | Березовский с/с | ОБ БМО | 1600,0 | 1282,8 67,5 | - |  | - | - | 1282,8 1667,5 |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | ОБ БМО | 7958,7 418,9 | 644,3 | 9204,8 484,5 |  | - | - | 17163,5 1547,7 |  |  |
|  | Верх-Алеусский с/с | ОБ БМО | 6426,3 338,2 | - | 7432,4 391,2 |  | - | - | 13858,7 729,4 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | ОБ БМО | - | 8137,5 427,9 | - |  | - | - | 8137,5 427,9 |  |  |
|  | Верх-Чикский с/с ямочный ремонт, щебенение, асфальтирование улиц Молодежная, Анцупова, Школьная | ОБ БМО | - | 2546,0 134,0 | - |  | - | - | 2546,0 134,0 |  |  |
|  | Кирзинский с/с ремонт моста по улице Ленина; ямочный ремонт на въезде в с. Кирза, реконструкция ул. Калинина | ОБ БМО | 11268,1 593,0 | 1000,0 | - |  | - | - | 11268,1 1593,0 |  |  |
|  | Козихинский с/с щебенение улицы Августовская; ямочный ремонт улиц Телевизионная, Центральная | ОБ БМО | - | 2763,0 145,4 | - |  | - | - | 2763,0 145,4 |  |  |
|  | Красноярский с/с | ОБ БМО | - | 6808,9 358,4 | - |  | - | - | 6808,9 358,4 |  |  |
|  | Нижнекаменский с/с ремонт улиц Мира, Ленина, переулков в с. Нижнекаменка улицы Береговая в с. Нижнекаменка; улицы Береговая и переулков в с. Абрашино | ОБ БМО | 6508,7 2220,2 | 1783,2 | 7527,7 2227,4 |  | - | - | 14036,4 6230,8 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с ремонт асфальтового покрытия по ул. Школьная; щебенение улиц Луговая, Трактовая, Морская | ОБ БМО | 250,0 | 3414,3 435,7 | 600,0 |  | 550,0 | - | 3414,3 1835,7 |  |  |
|  | Новошарапский с/с строительство водопропускной трубы в д. Новый Шарап; ремонт покрытия по лице Новая | ОБ БМО | 3213,1 169,1 | - | 3716,2 195,6 |  | - | - | 6929,3 364,7 |  |  |
|  | Петровский с/с | ОБ БМО | - | 4756,4 250,3 | - |  | - | - | 4756,4 250,3 |  |  |
|  | Пролетарский с/с ремонт покрытия по улицам Пушкина, Ширяева, Ленина, Рабочая, Зеленая, Кирова, Мира, Гагарина, переулку Федорова | ОБ БМО | 1433,6 413,6 | - | 1658,0 403,4 |  | - | - | 3091,6 817,0 |  |  |
|  | Рогалевский с/с ремонт покрытий по улицам Советская, Алтайская, Садовая, Мира | ОБ БМО | 2268,8 119,4 | - | 1467,4 77,2 |  | - | - | 3736,2 196,6 |  |  |
|  | Спиринский с/с | ОБ БМО | 4729,1 248,9 | 1295,0 | 5469,5 287,9 |  | - | - | 10198,6 1831,8 |  |  |
|  | Усть-Луковский с/с ремонт покрытия по улицам Рабочая, Кирова, М. Соколовой, П. Савостиной, Ленина; переулкам 1,2,3 Ленина | ОБ БМО | 200,0 | 2999,9 357,9 | 200,0 |  | 447,5 | 280,0 | 2999,9 1485,4 |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | ОБ БМО | - | 2920,9 153,7 | - |  | - | - | 2920,9 153,7 |  |  |
|  | Филипповский с/с ремонт покрытия по улицам Речная, Школьная, Советская, Мостовая | ОБ БМО | 371,9 | 1874,9 280,0 | 300,0 |  | - | - | 1874,9 951,9 |  |  |
|  | Чингисский с/с | ОБ БМО | 3031,9 159,6 | 830,5 | 3506,6 184,6 |  | - | - | 6538,5 1174,7 |  |  |
|  | Шайдуровский с/с ремонт покрытия по улицам Мира, Сибирская | ОБ БМО | 1021,6 53,8 | - | 1181,6 62,2 |  | - | - | 2203,2 116,0 |  |  |
|  | Ордынский район устройство ледовых переправ; содержание автомобильных дорог | ОБ БМР | 16229,9 854,3 | 6179,6 325,2 | 11500,0 605,3 |  | - | - | 33909,5 1784,8 |  |  |
| 2.5 | Строительство, обустройство и содержание остановочных павильонов | БМО | 300,0 | 320,0 | 120,0 |  | 100,0 | 95,0 | 935,0 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Вагайцевский с/с | БМО | - | 50,0 | - |  | - | - | 50,0 |  |  |
|  | Верх-Алеусский с/с | БМО | 90,0 | - | - |  | - | - | 90,0 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМО | 110,0 | 110,0 | - |  | - | - | 220,0 |  |  |
|  | Красноярский с/с | БМО | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | - | 40,0 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | БМО | - | 60,0 | - |  | - | - | 60,0 |  |  |
|  | Рогалевский с/с | БМО | - | - | 20,0 |  | - | - | 20,0 |  |  |
|  | Усть-Луковский с/с | БМО | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 95,0 | 455,0 |  |  |
| 2.6 | Устройство и содержание уличного освещения | БМО | 3553,0 | 3920,0 | 2295,0 |  | 1460,0 | 1490,0 | 12718,0 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | р.п. Ордынское | БМО | 650,0 | 1150,0 | 1300,0 |  | 1120,0 | 1150,0 | 5370,0 |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | БМО | 905,0 | 905,0 | - |  | - | - | 1810,0 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМО | 400,0 | 400,0 | - |  | - | - | 800,0 |  |  |
|  | Верх-Чикский с/с | БМО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | - | 300,0 |  |  |
|  | Кирзинский с/с | БМО | 275,0 | 275,0 | - |  | - | - | 550,0 |  |  |
|  | Козихинский с/с | БМО | 100,0 | 100,0 | - |  | - | - | 200,0 |  |  |
|  | Новошарапский с/с | БМО | 333,0 | 335,0 | 335,0 |  | 340,0 | 340,0 | 1683,0 |  |  |
|  | Петровский с/с | БМО | 95,0 | 95,0 | - |  | - | - | 190,0 |  |  |
|  | Пролетарский с/с | БМО | 90,0 | 75,0 | 45,0 |  | - | - | 210,0 |  |  |
|  | Рогалевский с/с | БМО | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - | - | 600,0 |  |  |
|  | Спиринский с/с | БМО | 235,0 | 135,0 | 135,0 |  | - | - | 505,0 |  |  |
|  | Филипповский с/с | БМО | 20,0 | - | 30,0 |  | - | - | 50,0 |  |  |
|  | Шайдуровский с/с | БМО | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | - | - | 450,0 |  |  |
| 2.7 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт парковок | БМО | - | - | 2900,0 |  | - | - | 2900,0 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | р.п. Ордынское вблизи Ордынской СОШ №2 | БМО | - | - | 2900,0 |  | - | - | 2900,0 |  |  |
| 2.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог, обследования сооружений, экспертиза проектно-сметной документации, оформление автомобильных дорог | БМО | 264,7 | 190,0 | 122,9 |  | - | - | 577,6 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности |
|  | Кирзинский с/с разработка ПСД на ремонт улиц Калинина, Восточная | БМО | 51,8 | - | - |  | - | - | 51,8 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с обследование моста через р. Махалиха | БМО | - | 100,0 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
|  | Петровский с/с оформление автомобильных дорог | БМО | 90,0 | 90,0 | - |  | - | - | 180,0 |  |  |
|  | Пролетарский с/с | БМО | 122,9 | - | 122,9 |  | - | - | 245,8 |  |  |
|  |  | ОБ | 68033,1 | 58229,9 | 58381,5 |  | 3211,0 | 0,0 | 187855,5 |  |  |
|  |  | БМР | 939,3 | 410,2 | 690,3 |  | 85,0 | 85,0 | 2209,8 |  |  |
|  |  | БМО | 22582,7 | 19134,2 | 18102,8 |  | 7019,5 | 5195,0 | 72034,2 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 91555,1 | 77774,3 | 77174,6 |  | 10315,5 | 5280,0 | 262099,5 |  |  |

Применяемые сокращения:

БДД – Безопасность дорожного движения;

БМО – Бюджет муниципальных образований поселений района;

БМР – Бюджет муниципального района;

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;

ДДТТ – Детский дорожно-транспортный травматизм;

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;

СМИ – Средства массовой информации;

МВД – Министерство внутренних дел.

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области

на 2019-2023 годы»

Сводные финансовые затраты

| - Источники расходов | - Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 |  |
| - Всего финансовых затрат, в том числе: | 262099,5 | 91555,1 | 77774,3 | 77174,6 | 10315,50 | 5280,0 |  |
| - Бюджет Новосибирской области | - 187855,5 | 68033,1 | 58229,9 | 58381,5 | 3211,0 | 0,0 |  |
| - Бюджет Ордынского района Новосибирской области | - 2209,8 | 939,3 | 410,2 | 690,3 | 85,0 | 85,0 |  |
| - Бюджет поселений Ордынского района Новосибирской области | - 72034,2 | 22582,7 | 19134,2 | 18102,8 | 7019,5 | 5195,0 |  |

_________