

**Администрация Ордынского района**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 30.01.2025 № 77/89

р.п. Ордынское

Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области

Руководствуясь Уставом Ордынского муниципального района Новосибирской области, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата Ордынского района Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ордынского района Новосибирской области от 31.01.2024 года № 117/89 «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Г.Д. Склярову.

Глава Ордынского района

Новосибирской области О.А.Орел

Ходыкина С.В.

8(38359)21141

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Ордынского района  Новосибирской области  От 30.01.2025 № 77/89 |

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в Ордынском районе Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования, млн. руб. | Планируемые сроки завершения | Фактическое состояние | Мощность потребления | | | | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные |
| электроэнергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс м3 | воды, тыс. м3 |
| 1 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Строительство комплекса зерноочистки и хранения зерна | АПК | СС | 200,0 | 2025 | 37%  готовность объекта | - | - | - | - | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции | Реализуемый | ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» | 8(38359) 34-346 |
| 2 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с.Усть-Луковка | Строительство цеха переработки мяса | АПК | СС | 10,0 | 2025 | 75%  готовность объекта | - | - | - | - | Увеличение объемов производства | Реализуемый | ИП глава КФХ Федоров А.Н. | Федоров Александр Николаевич  8 923 188 26 84 |
| 3 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Филиппово | Строительство холодильного склада | АПК | СС | 12,0 | 2025 | 50%  готовность объекта | - | - | - | - | Увеличение объемов производства | Реализуемый | АО «Толмачевские продукты» | Щукин Владимир Максимович  8 913 735 18 67 |
| 4 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское | Строительство школы искусств на 500 мест | Строительная | ОБ | 991,3 | 2024-2026 | Ведется разработка ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 5 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Чик | Капитальный ремонт здания школы МКОУ - средняя общеобразовательная школа (с. Верх-Чик) | Строительная | ФБ  ОБ  МБ | 41,4 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа РФ «Развитие образования» и Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 6 | Новосибирская область, Ордынский район, п.Шайдуровский | Капитальный ремонт здания МКОУ- Шайдуровской начальной образовательной школы | Строительная | ФБ  ОБ  МБ | 16,8 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа РФ «Развитие образования» и Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 7 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Филиппово | Капитальный ремонт здания МКОУ -Филипповской средней общеобразовательной школы | Строительная | ФБ  ОБ  МБ | 47,6 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа РФ «Развитие образования» и Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 8 | Новосибирская область, Ордынский район, д.Новый-Шарап | Капитальный ремонт здания МКОУ-Новошарапской средней общеобразовательной школы | Строительная | ФБ  ОБ  МБ | 23,6 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа РФ «Развитие образования» и Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 9 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Капитальный ремонт здания МБОУ - Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова | Строительная | ФБ  ОБ  МБ | 70,8 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа РФ «Развитие образования» и Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 10 | Новосибирская область, Ордынский район,, п.Чернаково, ул.Садовая | Строительство 3-х жилых домов по технологии «двойной брус» | Строительная | СС | 9,7 | 2023-2025 | Готовность 8,2% | - | - | - | - | Строительство нового жилья на территории района | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)  21206  Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировна  absolutl@mail.ru |
| 11 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира,67 | Строительство жилого 48-ми кв. дома | Строительная | СС | 62,0 | 2022-2024 | Готовность 5,2% | - | - | - | - | Строительство нового жилья на территории района | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)  21206  Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировна  absolutl@mail.ru |
| 12 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство деревообрабатывающего производства «Спиринский ДОК» | Строительная | СС | 75,0 | 2023-2027 | Готовность 51,2% | - | - | - | - | Производственная необходимость | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)  21206  Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировна  absolutl@mail.ru |
| 13 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Капитальный ремонт по пр. Революции р.п.Ордынское (протяженность-2,4км.) | Дорожная | ОБ  МБ | 92,5 | 2023-2025 | 70,6%  готовность объекта | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609  Глава Семенов Сергей Николаевич  possovet@ngs.ru |
| 14 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Рогалево | Ремонт дорог по ул.Мира, ул.Советская с.Рогалево протяженность 0,5 км | Дорожная | ОБ  МБ | 7,1 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 15 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Филиппово | Ремонт ул.Речная, перекресток ул.Школьная - ул.Речная с.Филиппово протяженностью 0,7 км | Дорожная | ОБ  МБ | 4,2 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  y.v.krays@yandex.ru |
| 16 | Новосибирская область, Ордынский район | Капитальный ремонт моста через реку Орда на 130 км автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар" в Ордынском районе Новосибирской области | Дорожная | ФБ  ОБ | 112,0 | 2024-2025 | Готовность 23,85% | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Реализуемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50  Воспанчук Владимир Викторович  www.tuad.nsk.ru |
| 17 | Новосибирская область, Ордынский район | Капитальный ремонт моста через реку Ирмень на км 68 км а/д "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ) "(транспортная безопасновть) в Ордынском районе Новосибирской области | Дорожная | ФБ  ОБ | 18,0 | 2024-2025 | Ведется разработка ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50  Воспанчук Владимир Викторович  www.tuad.nsk.ru |
| 18 | Новосибирская область, Ордынский район | Выполнение работ по ремонту а/д "Чингис-Нижнекаменка-Завьялово» в Ордынском районе Новосибирской области  протяженностью 2,5 км | Дорожная | ФБ  ОБ | 67,6 | 2025 | Ведется разработка ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50  Воспанчук Владимир Викторович  www.tuad.nsk.ru |
| 19 | Новосибирская область, Ордынский район | Выполнение работ по ремонту а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" км 85+983, км 86+200 в Ордынском районе Новосибирской области  протяженностью 2,0 км | Дорожная | ФБ  ОБ | 4,0 | 2025 | Ведется разработка ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50  Воспанчук Владимир Викторович  www.tuad.nsk.ru |
| 20 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Козиха | Ремонт дороги по ул. Строителей, ул. Центральная в с. Козиха | Дорожная | ОБ  МБ | 14,2 | 2025 | Имеется ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района | 8 (38359) 42-546 Глава Чистякова  Нина Дмитриевна  kozicha@ngs.ru |
| 21 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр | Ремонт дороги по ул.Красикова с.Красный Яр | Дорожная | ФБ | 8,0 | 2024-2027 | Имеется проект | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Планируемый | Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  49-593  Глава Мельниченко Марина Николаевна  kr\_ss@mail.ru |
| 22 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации с.Спирино | Газификация | ФБ |  | 2024-2025 | Разработка ПСД | - | - | - | - | Программа «Газификация регионов России» | Планируемый | ПАО «Газпром» | 8 (383-59)  21-185 |
| 23 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, п.Чернаково, с.Верх-ирмень, д.Новый Шарап, д. Поперечное, с.Кирза | Строительство сетей газораспределения высокого (низкого) давления для газоснабжения жилых домов и газопроводы-вводы к жилым домам в р.п.Ордынское, п.Чернаково, с.Верх-ирмень, д.Новый Шарап, д. Поперечное, с.Кирза Ордынского района Новосибирской области | Газификация | ФБ  ОБ | 929,4 | 2021-2025 | 39,5%  готовность объекта | - | - | - | - | Постановление  Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 №144-п | Реализуемый | ООО «Газпром газораспределения Томск» | 8 (383)  3734273  Чернюк Олег Владимирович  novosib@gazpromgr.tomsk.ru |
| 24 | Новосибирская область, Ордынский район,  д.Новый Шарап | Строительство водопроводной скважины с установкой водоподготовки в д.Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБ  РБ | 14,7 | 2025 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | 7,0 км | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  [y.v.krays@yandex.ru](mailto:y.v.krays@yandex.ru) |
| 25 | Новосибирская область, Ордынский район  д. Березовка | Строительство газовой котельной в с. Березовке | ЖКХ | ОБ  РБ | 58,65 | 2025 | Ведется разработка ПСД | - | 2,4 Мвт | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)  23-317  Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  [y.v.krays@yandex.ru](mailto:y.v.krays@yandex.ru) |
| 26 | Новосибирская область, Ордынский район  р.п. Ордынское | «Реконструкция тепловых сетей и сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Участок тепловой сети от ТК51 по пр. Революции до ТК 3 у здания по пр. Революции 3 с ответвлением в ТК19/1 до ТК2 по пр. Ленина и от ТЮЗ до ТК28» | ЖКХ | ОБ  РБ | 129,7 | 2026- 2027 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | 1,6 км | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация р.п. Ордынское | 8(38359)  23-317  Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  [y.v.krays@yandex.ru](mailto:y.v.krays@yandex.ru) |
| 27 | Новосибирская область, Ордынский район  р.п. Ордынское | «Строительство газовой блочно-модульная котельная №5 ул. Мира 55Б р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБ  РБ | 88,1 | 2026-2027 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | 4 Мвт | - | Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация р.п. Ордынское | 8(38359)  23-317  Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  [y.v.krays@yandex.ru](mailto:y.v.krays@yandex.ru) |
| 28 | Новосибирская область, Ордынский район с. Верх-Ирмень | Строительство водозаборная скважина и модульная станция водоподготовки, регулирующий резервуар в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | ЖКХ | ОБ  РБ | 74,5 | 2024-2026 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | 12,5 м3/час | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация Верх-Ирменского с/с | 8(38359)  23-317  Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской области  Краус Юрий Владимирович  [y.v.krays@yandex.ru](mailto:y.v.krays@yandex.ru) |
| 29 | Новосибирская область, Ордынский район с. Верх-Ирмень | Обустройство водоснабжения «Установка фильтра безреагентного обезжелезивания на водозаборную скважину по ул.Школьная, № 1 «а» в с.Кирза Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБ  МБ | 1,6 | 2025 | Имеется проект | - | - | - | - | Реализация инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | 8(383)59 37-131 Глава Чичина Татьяна Владимировна  amokirzinsky@mail.ru |
| 30 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Реконструкция водопровода в д Плотниково | ЖКХ | ОБ  МБ | 48,1 | 2022-2026 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | - | Подпрограмма  «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252  Глава Медведева Наталья Николаевна  irmenadm@yandex.ru |
| 31 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию гидротехнических сооружений "Паводковый водосброс на р.Ирмень, общая площадь 3021,9" и "Донный водоспуск с рыбоуловителем на р.Ирмень, общая длина 69 м" | ЖКХ | ОБ  МБ | 10,8 | 2025 | Разработка проекта | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области "Охрана окружающей среды" | Планируемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252  Глава Медведева Наталья Николаевна  irmenadm@yandex.ru |
| 32 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Нижнекаменка | Благоустройство территории «Парка культуры» с. Нижнекаменка Ордынского района Новосибирской области, (устройство пешеходной и велосипедной дорожек, детской площадки, зоны отдыха, скейтпарка, озеленение). | Благоустройство | ФБ  ОБ  МБ | 11,1 | 2020-2025 | Готовность 74% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024» | Реализуемый | Нижнекаменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 47-531 И.о. Главы Лопатина Светлана Петровна  kam.anna@ngs.ru |
| 33 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Благоустройство Центральной площади в р.п.Ордынское | Благоустройство | ОБ  МБ | 17,4 | 2023-2025 | 43%  готовность объекта | - | - | - | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Реализуемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609  Глава Семенов Сергей Николаевич  possovet@ngs.ru |
| 34 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. пр. Революции, 23а | Благоустройство парковки вблизи МКДОУ Ордынский детский сад «Росинка» | Благоустройство | ОБ  МБ | 2,9 | 2024 | ЛСР | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управления финансами в Новосибирской области» области» | Планируемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609  Глава Семенов Сергей Николаевич  possovet@ngs.ru |
| 35 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Ремонт дорог в с. Верх-Ирмень (щебенение)-участок дороги ул. Чекина, пер.Морозово-Кандикова, д. Плотниково(щебенение) дорога на кладбище | Благоустройство | МБ | 8,8 | 2023-2026 | Готовность 54,4% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252  Глава Медведева Наталья Николаевна  irmenadm@yandex.ru |
| 36 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Благоустройство общественной территории по ул. Агрогородок в с Верх –Ирмень Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | ОБ  МБ | 87,5 | 2022-2025 | Готовность 3% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252  Глава Медведева Наталья Николаевна  irmenadm@yandex.ru |
| 37 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, ул. Партизанская, переезд с ул. Партизанская на ул. Кандикова в с Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | ОБ  МБ | 84,8 | 2025 | Имеется проект | - | - | - | - | В рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Планируемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252  Глава Медведева Наталья Николаевна  irmenadm@yandex.ru |
| 38 | Новосибирская область, Ордынский район, д Пушкарево | Капитальный ремонт дороги Новосибирская область, Ордынский р-н, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Рязанская в д. Пушкарево 0,82 км | Благоустройство | ОБ  МБ | 2,4 | 2020-2025 | Готовность 22,8% | - | - | - | - | В рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017-2030» | Реализуемый | Устюжанинск ий сельсовет Ордынского района Новосибирск ой области | 8 (38359) 42-421  Глава  Козляев  Констант  ин  Дмитриев  ич  ustyuzhani  [no@bk.ru](mailto:no@bk.ru) |
| 39 | Новосибирская область, Ордынский район, д Устюжанино,ул.Школьная, | Благоустройство памятника Героям-землякам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг | Благоустройство | ОБ  МБ | 0,66 | 2025 | Имеется проект | - | - | - | - | Реализация инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" | Планируемый | Устюжанинск ий сельсовет Ордынского района Новосибирск ой области | 8 (38359) 42-421  Глава  Козляев  Констант  ин  Дмитриев  ич  ustyuzhani  [no@bk.ru](mailto:no@bk.ru) |
| 40 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Козиха | Обустройство спортивной площадки на территории МКОУ Козихинская СОШ | Благоустройство | МБ | 2,5 | 2025 | Имеется проект | - | - | - | - | В рамках полномочий ОМС в соответствии со ст.16 Федерального закона от 06 10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Планируемый | Администрация Ордынского района | 8 (38359) 42-546 Глава Чистякова  Нина Дмитриевна  kozicha@ngs.ru |
| 41 | Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап | Капитальный ремонт ул. Новая, д. Новый Шарап, | Благоустройство | ОБ  МБ | 30,8 | 2021-2025 | Готовность 59,2% | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Новошарапского сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 40-892 И.о Главы Тучкова Ирина Александровна  admsharap@yandex.ru |
| 42 | Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап ул. Мира 63 | Благоустройство территории парка "Березовая роща" | Благоустройство | ФБ  МБ | 25,4 | 2020-2025 | Готовность 32% | - | - | - | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «ЖКХ Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Новошарапского сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 40-892 И.о Главы Тучкова Ирина Александровна  admsharap@yandex.ru |
| 43 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство туристического экокомплекса «Баланс» | Туристическая | СС | 250,0 | 2021-2033 | Готовность 22,0% | 200-250Квт | - | - | - | Бизнес-план  Эко-проект «Баланс» | Реализуемый | ООО «СтройБалансСиб» | 89134644193  Фроленкова Екатерина Борисовна kan-nov@mail.ru |
| 44 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство турбазы «Обская АУРА» | Туристическая | СС | 60,0 | 2023-2027 | Готовность 15,6% | - | - | - | - | Личная инициатива | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)  21206  Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировна  absolutl@mail.ru |

Применяемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

РБ – районный бюджет;

МБ – местный бюджет;

ПСД – проектно-сметная документация

ЛСР – локально-сметный расчет

СС- собственные средства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_