Приложение  № 9

к пояснительной записке

«Об исполнении бюджета Ордынского района

Новосибирской области за 1

полугодие 2022 года»

| Исполнение бюджетных ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и объектам за 1 полугодие 2022 года Тыс.рублей | пределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и объектам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов К приложению № 13 рублей. |
| --- | --- |

| Наименование Наименование мероприятий | КБК | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 444 0501 04000R0829 412 | 16022,6 | 16 022,6 |
| Субсидия на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" | 444 0501 4170170830 414 | 4140,2 | 0,0 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"(Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения) | 444 0502 0940070640 414 | 4852,8 | 0,0 |
| Распределение субсидий на проведение капитального ремонта и поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" (капитальный ремонт, строительство берегоукрепительных сооружений) | 444 0406 12016L0650 414, 444 0406 04600L0650 414 | 115540,1 | 0,0 |
| Субвенция на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей | 444 1004 04000470399 414 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 444 0501 0400070139 412 | 1093,4 | 972,4 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" | 444 0503 48000370960 414 | 2000,0 | 0,0 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие туризма в Новосибирской области" | 444 0412 2900570710 414 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты (ЧС) из средств областного бюджета Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых являются средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации | 444 0502 9900020540 414 | 21 928,5 | 9 942,0 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета | 444 0502 0510065030 414, 444 0501 0510065040 412 | 8 860,1 | 2 367,8 |
| Субсидия на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 444 0502 0910570600414 | 534,8 | 330,0 |
| Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" за счет средств местного бюджета | 444 0503 0530070960 414 | 43,0 | 0,0 |
| Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие туризма в Новосибирской области" | 444 0412 0412070710 414 | 64,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 175 079,5 | 29 634,8 |