ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Ордынского района Новосибирской области

от [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Веселый светофор», «Добрая зебра», «За детство без опасности» и т.д. | БМР | 30,0 | 60,0 | 75,0 | 72,4 | 85,0 | 322,4 | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2. | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.3. | Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массой информации |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» во взаимодействии с газетой «Ордынская газета» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.4. | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель – пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.5. | Проведение общешкольных собраний и классных часов в образовательных организациях с родительской общественностью по пропаганде ПДД, в том числе при перевозке детей в транспортных средствах |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, МО Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.6. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной рекламы, размещение материалов в СМИ, общественных местах | БМР |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.7. | Обновление подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования | ОБ |  |  |  | 2 377,2 |  | 2 377,2 | МО Ордынский район |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 1 584,8 |  | 1 584,8 |  |  |
| 1.8. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок | ОБ |  |  |  | 1 766,3 | 16 255,4 | 18 021,7 | МО Ордынский район |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 41,9 | 331,7 | 373,6 |  |  |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходных переходов, строительство, реконструкция и ремонт тротуаров | ОБ | 5 863,0 | 456,3 | 1 637,9 | 7 204,5 | 0,0 | 15 161,7 | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | БМР | 0,0 | 0,0 | 1 612,8 | 5 230,1 | 3 598,1 | 10 441,0 |  |  |
|  |  | БМО | 441,9 | 4,6 | 553,7 | 89,0 | 0,0 | 1 089,2 |  |  |
|  | р.п. Ордынское | ОБ |  |  |  |  |  | 7 915,5 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 1 625,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 88,1 |  |  |
|  | восстановление тротуара по ул. Островского; | ОБ | 711,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт тротуаров по пр. Революции; обустройство пешеходных переходов вне образовательных организаций | ОБ |  |  |  | 7 204,5 |  |  |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 1 625,0 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 88,1 |  |  |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов по ул. Ильича в п. Чернаково | БМР |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | устройство тротуаров по ул. Космонавтов в с. Вагайцево | БМР |  |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  |
|  | Верх-Алеусский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 456,1 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |
|  | устройство пешеходного ограждения по ул. Новая в с. Верх-Алеус | ОБ | 456,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  | обустройство пешеходного перехода по ул. Морозова в с. Верх-Ирмень | БМР |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  | Кирзинский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 1 103,9 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов по ул. Мира и ул. Школьная в с. Кирза | ОБ | 1 103,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 59,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козихинский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 2 094,2 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 962,8 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 491,8 |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов по ул. Центральная в с. Козиха; | ОБ |  | 456,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов: по ул. Строителей в с. Козиха по ул. Центральная в с. Козиха и д. Малоирменка | ОБ |  |  | 1 637,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР |  |  | 962,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 473,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 656,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 37,4 |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов по ул. Школьная и ул. Ленина | ОБ | 656,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новошарапский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 2 147,4 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 249,2 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 113,1 |  |  |
|  | устройство тротуаров по ул. Мира | ОБ | 2 147,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 113,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство пешеходного перехода по ул. Березовая | БМР |  |  |  | 249,2 |  |  |  |  |
|  | Петровский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 980,9 |  |  |
|  | обустройство пешеходного перехода по ул. Октябрьская в п. Петровский | БМР |  |  |  | 980,9 |  |  |  |  |
|  | Усть-Луковский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 473,1 |  |  |
|  | обустройство пешеходного перехода по ул. П. Савостиной в с. Усть-Луковка | БМР |  |  |  | 375,0 | 98,1 | 473,1 |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 788,6 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 207,6 |  |  |
|  | устройство пешеходного перехода ул. Школьная в д. Устюжанино | ОБ | 788,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 207,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филипповский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 66,5 |  |  |
|  | обустройство пешеходного тротуара по ул. Советская | БМР |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 66,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | ОБ | 42 817,3 | 64 770,7 | 64 000,5 | 49 233,8 | 66 110,8 | 286 933,1 | МО Ордынский район МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности |
|  |  | БМР | 344,7 | 91,3 | 215,9 | 7 658,6 | 8 140,9 | 16 451,4 |  |  |
|  |  | БМО | 2 924,0 | 4 343,8 | 862,2 | 783,2 | 556,7 | 9 469,9 |  |  |
|  | р.п. Ордынское | ОБ |  |  |  |  |  | 77 549,4 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 1 826,6 |  |  |
|  | ремонт ул. Московская, ул. Партизанская | ОБ | 4 274,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 1 044,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт пр. Ленина | ОБ |  |  |  | 18 164,5 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт пр. Революции | ОБ |  |  |  |  | 55 110,8 |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  | 556,7 |  |  |  |
|  | Березовский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 2 909,4 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 69,5 |  |  |
|  | содержание ул. Набережная в п. Степной; | ОБ | 617,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Новая в д. Березовка; | ОБ |  | 766,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание ул. Лесная в п. Степной | ОБ |  | 292,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Дачная, ул. Садовая в д. Березовка | ОБ |  |  |  | 1 233,7 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 26,4 |  |  |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 17 359,7 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 729,1 |  |  |
|  | ремонт ул. Космонавтов, ул. Нахимова, ул. Полевая, ул. Ушакова в с. Вагайцево, ул. Приморская в п. Чернаково; | ОБ | 8 462,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 538,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Космонавтов, ул. Свердлова в с. Вагайцево | ОБ |  |  | 8 897,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 190,5 |  |  |  |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 17 842,5 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 3 891,3 |  |  |
|  | ремонт ул. Ст. Разина в д. Поперечное | ОБ |  | 17 842,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 3 891,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верх-Чикский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 1 405,2 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  |
|  | ремонт ул. Анцупова, ул. Молодежная в д. Верх-Чик | ОБ |  | 1 405,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирзинский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 67 352,5 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 794,7 |  |  |
|  | ремонт ул. Октябрьская в с. Кирза; | ОБ | 2 687,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 141,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Калинина, ул. Восточная в с. Кирза | ОБ |  | 20 000,0 | 23 885,3 | 20 779,6 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 202,0 | 241,3 | 209,9 |  |  |  |  |
|  | Красноярский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 14 676,3 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 610,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 150,8 |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Ивлева | ОБ |  | 14 422,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 148,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание ул. Набережная (подъезд к ДОЛ «Электрон») | ОБ |  | 254,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание подъезда к ДОЛ | БМР |  |  |  |  | 610,0 |  |  |  |
|  | Нижнекаменский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 6 154,7 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 425,0 |  |  |
|  | ремонт ул. Мира, ул. Ленина, переулков в с. Нижнекаменка ул. Береговая в с. Нижнекаменка; ул. Береговая и переулков в с. Абрашино; переулков в с. Усть-Хмелевка | ОБ | 6 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 6 773,2 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |
|  | ремонт ул. Ленина, ул. Школьная | ОБ |  |  | 6 773,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  | содержание подъезда к ДОЛ | БМР |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  | Петровский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 1 769,1 |  |  |
|  | ремонт ул. Октябрьская в п. Петровский | БМР |  |  |  | 1 769,1 |  |  |  |  |
|  | Пролетарский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 4 182,3 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 176,8 |  |  |
|  | ремонт ул. Пушкина, ул. Школьная, пер. Федорова | ОБ | 2 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 111,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Гагарина, ул. Крылова | ОБ |  |  | 2 073,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 65,8 |  |  |  |  |  |
|  | Рогалевский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 2 021,8 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 403,1 |  |  |
|  | ремонт ул. Садовая и переулка по ул. Садовая | ОБ | 2 021,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Мира | БМР |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |
|  | Спиринский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 9 354,2 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 407,6 |  |  |
|  | ремонт ул. Ленина, ул. Рыбакова, пер. Ленина – Рыбакова в с. Спирино; ул. Кириллова, пер. Зеленая – Кириллова в д. Антоново; ул. Кириллова в с. Усть-Алеус | ОБ | 4 729,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Боровая, ул. Рыбакова, ул. Ленина в с. Спирино, ул. Зеленая, ул. Кириллова в д. Антоново | ОБ |  |  | 4 625,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 97,6 |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Луковский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 4 242,1 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |
|  | ремонт ул. Ленина, переулков 1,2,3 Ленина в д. Сушиха | ОБ |  | 3 942,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 39,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание ул. П. Савостиной в д. Усть-Луковка | ОБ |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | БМР |  |  |  |  |  | 4 999,8 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |
|  | ремонт пер. Нижний в д. Устюжанино, ул. Власова в д. Пушкарево | БМР |  |  |  | 2 499,8 |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  | 25,2 |  |  |  |  |
|  | ремонт подъезда к ФАП в д. Пушкарево | БМР |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  | Филипповский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 6 514,9 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 137,1 |  |  |
|  | ремонт ул. Советская | ОБ |  | 1 549,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Речная | ОБ |  |  | 4 965,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |
|  | Чингисский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 4 803,6 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 201,6 |  |  |
|  | ремонт ул. Коллективная, ул. Приморская в с. Чингис | ОБ | 3 031,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 159,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ул. Лесная в с. Чингис | ОБ |  |  | 1 771,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |
|  | Шайдуровский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 1 015,5 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 998,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |
|  | ямочный ремонт ул. Мира, ул. Сибирская, ул. Центральная | ОБ | 1 015,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ямочный ремонт ул. Мира, ул. Сибирская, ул. Центральная | БМР |  |  |  | 998,0 |  |  |  |  |
|  | Ордынский район | ОБ |  |  |  |  |  | 42 775,8 |  |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  |  | 6 504,5 |  |  |
|  | устройство ледовых переправ; содержание автомобильных дорог; | ОБ | 7 713,7 | 3 997,3 | 11 008,8 | 9 056,0 | 11 000,0 |  |  |  |
|  |  | БМР | 344,7 | 91,3 | 215,9 | 891,7 | 224,5 |  |  |  |
|  | устройство барьерного ограждения на а/д "Подъезд к паромной переправе в с. Спирино" | БМР |  |  |  |  | 1 079,3 |  |  |  |
|  | ремонт подъездов к объектам социального назначения | БМР |  |  |  |  | 3 657,1 |  |  |  |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений | ОБ | 17 246,7 | 4 417,5 | 0,0 | 0,0 | 45 922,6 | 67 586,8 | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности |
|  |  | БМО | 1 726,7 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 463,9 | 2 235,2 |  |  |
|  | Верх-Алеусский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 4 417,5 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 44,6 |  |  |
|  | реконструкция проезда между улицами Боровая и Ширяева д. Новокузьминка | ОБ |  | 4 417,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |
|  | содержание моста через реку Ирмень | ОБ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирзинский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 13 470,9 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 739,3 |  |  |
|  | ремонт моста с подходами через реку Кирза по ул. Ленина и водопропускной трубы по ул. Мира | ОБ | 13 470,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 739,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 95,5 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |
|  | обследование транспортно-эксплуатационного состояния (диагностика) моста через реку Махалиха | ОБ | 95,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новошарапский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 3 385,3 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 952,6 |  |  |
|  | строительство водопропускной трубы по ул. Космонавтов | ОБ | 3 385,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 952,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рогалевский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 46 002,6 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 478,9 |  |  |
|  | содержание моста через реку Орда | ОБ | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство моста через реку Орда | ОБ |  |  |  |  | 45 922,6 |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  | 463,9 |  |  |  |
|  | Филипповский с/с | ОБ |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |
|  | содержание моста через реку Орда | ОБ | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка паспортов, обследование (диагностика) транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка проектов организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации, оформление автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и земельных участков под автомобильными дорогами | ОБ | 144,3 | 671,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,9 | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности |
|  |  | БМР | 0,0 | 9 873,4 | 2 868,2 | 980,0 | 4 786,0 | 18 507,6 |  |  |
|  |  | БМО | 46,2 | 104,0 | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 404,8 |  |  |
|  | р.п. Ордынское | БМР |  | 1 423,2 |  |  | 1 183,0 | 2 606,2 |  |  |
|  |  | БМО |  | 14,4 |  |  |  | 14,4 |  |  |
|  | Березовский с/с | ОБ |  | 426,2 |  |  |  | 426,2 |  |  |
|  |  | БМР |  | 737,7 | 300,0 |  | 243,6 | 1 281,3 |  |  |
|  |  | БМО |  | 11,8 | 162,4 |  |  | 174,2 |  |  |
|  | Вагайцевский с/с | БМР |  | 1 335,0 | 300,0 |  | 321,6 | 1 956,6 |  |  |
|  |  | БМО |  | 13,5 | 29,2 |  |  | 42,7 |  |  |
|  | Верх-Алеусский с/с | БМР |  | 107,5 | 530,0 |  | 455,0 | 1 092,5 |  |  |
|  |  | БМО |  | 1,1 | 5,4 |  |  | 6,5 |  |  |
|  | Верх-Ирменский с/с | БМР |  | 932,6 |  |  | 633,2 | 1 565,8 |  |  |
|  |  | БМО |  | 9,4 |  |  |  | 9,4 |  |  |
|  | Верх-Чикский с/с | БМР |  | 1 090,0 | 300,0 |  | 104,0 | 1 494,0 |  |  |
|  |  | БМО |  | 11,0 | 3,5 |  |  | 14,5 |  |  |
|  | Кирзинский с/с | БМР |  | 200,0 | 145,0 |  | 8,0 | 353,0 |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,0 | 1,5 |  |  | 3,5 |  |  |
|  | Козихинский с/с | БМР |  | 138,4 | 91,1 |  |  | 229,5 |  |  |
|  |  | БМО |  | 1,4 | 0,9 |  |  | 2,3 |  |  |
|  | Красноярский с/с | БМР |  | 200,0 |  | 180,0 | 383,2 | 763,2 |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Нижнекаменский с/с | ОБ | 101,0 |  |  |  |  | 101,0 |  |  |
|  |  | БМР |  | 250,0 |  |  | 318,2 | 568,2 |  |  |
|  |  | БМО | 5,3 | 2,5 |  |  |  | 7,8 |  |  |
|  | Новопичуговский с/с | БМР |  | 100,0 |  |  | 160,7 | 260,7 |  |  |
|  |  | БМО |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Новошарапский с/с | БМР |  | 200,0 | 190,0 |  | 356,4 | 746,4 |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,0 | 1,9 |  |  | 3,9 |  |  |
|  | Петровский с/с | БМР |  | 500,0 |  |  | 208,0 | 708,0 |  |  |
|  |  | БМО |  | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  |  |
|  | Пролетарский с/с | ОБ | 43,3 |  |  |  |  | 43,3 |  |  |
|  |  | БМР |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | БМО | 40,9 | 1,5 |  |  |  | 42,4 |  |  |
|  | Рогалевский с/с | БМР |  | 220,0 | 300,0 |  |  | 520,0 |  |  |
|  |  | БМО |  | 2,2 | 10,0 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | Спиринский с/с | БМР |  | 500,0 | 340,0 |  |  | 840,0 |  |  |
|  |  | БМО |  | 5,1 | 36,0 |  |  | 41,1 |  |  |
|  | Усть-Луковский | БМР |  |  |  | 800,0 | 73,3 | 873,3 |  |  |
|  | Устюжанинский с/с | БМР |  | 1 059,9 |  |  |  | 1 059,9 |  |  |
|  |  | БМО |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |
|  | Филипповский с/с | ОБ |  | 245,4 |  |  |  | 245,4 |  |  |
|  |  | БМР |  | 299,1 |  |  | 117,0 | 416,1 |  |  |
|  |  | БМО |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Чингисский с/с | БМР |  | 430,0 | 285,3 |  | 20,8 | 736,1 |  |  |
|  |  | БМО |  | 4,3 | 2,9 |  |  | 7,2 |  |  |
|  | Шайдуровский с/с | БМР |  |  | 86,8 |  |  | 86,8 |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
|  | Ордынский район | БМР |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения муниципальных образований | БМР | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности |
|  |  | БМО | 9 977,1 | 0,0 | 492,7 | 0,0 | 0,0 | 10 469,8 |  |  |
|  | р.п. Ордынское | БМР |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  |  | БМО |  |  |  |  |  | 492,7 |  |  |
|  | приобретение техники | БМР |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | БМО |  |  | 492,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 66 071,3 | 70 316,1 | 65 638,4 | 60 581,8 | 128 288,8 | 390 896,4 |  |  |
|  |  | БМР | 374,7 | 10 024,7 | 10 771,9 | 15 567,8 | 17 241,7 | 53 980,8 |  |  |
|  |  | БМО | 15 115,9 | 4 497,0 | 2 163,2 | 872,2 | 1 020,6 | 23 668,9 |  |  |