ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области

От 19.07.2023г. № 919/89

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»**

**(далее – Программа)**

1. **Паспорт Программа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ордынского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» | | | |
| **Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы** | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  -Постановление Правительства РФ №1225 от 31.12.2009г «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  -Приказ Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | |
| **Основные разработчики программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области | | | |
| **Муниципальный заказчик программы** | Администрация Ордынского района Новосибирской области | | | |
| **Руководитель программы** | Общее управление и контроль реализации Программы возлагается на первого заместителя главы администрации Ордынского района Ю.В. Крауса | | | |
| **Исполнители основных мероприятий программы** | Муниципальные учреждения, муниципальные образования. | | | |
| **Цель и задачи программы** | Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов.   1. Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление; 2. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; 3. Повышение энергоэффективности помещений муниципальных учреждений. | | | |
| **Сроки (этапы) реализации программы** | 2024-2026 годы | | | |
| **Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)** | **Общий объем 126 292,62 тыс. рублей в т.ч.:** | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Средства бюджета Ордынского района** | 126 292,62 | 82 292,62 | 22 000,0 | 22 000,0 |
| **Средства бюджета Новосибирской области** | 123 766,77 | 80 646,77 | 21 560,0 | 21 560,0 |
| **Общий объем** | 2 525,85 | 1 645,85 | 440,0 | 440,0 |
| **Важнейшие целевые индикаторы**  **Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях** | Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление;  Строительство блочно-модульных газовых котельных.   1. Сокращение расходов населения на отопление жилых домов, автоматизация отопительного процесса жилых домов; 2. Снижение бюджетных расходов на потребленную электрическую энергию, тепловую энергию; 3. Снижение потерь энергоресурсов в процессе эксплуатации зданий, строений, сооружений. | | | |

1. **Обоснование необходимости разработки Программы.**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), приказом Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 11.02.2021 № 161 «О мерах по повышению энергоэффективности и сокращении энергетических издержек в экономике Новосибирской области».

При существующем уровне энергоемкости муниципальных учреждений Ордынского района дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций, расположенных на территории Ордынского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, при ограниченности финансовых ресурсов на их оплату;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Ордынского района. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. В предстоящий период на территории Ордынского района должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

* применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
* учет энергетических ресурсов;
* ведение энергетических деклараций;
* нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно- целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Закон является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

* ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
* неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
* незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ордынского района.

1. **Цели, задачи и целевые индикаторы программы**

Целью Программы является:

Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Поставленная цель может быть достигнута при выполнении следующих задач:

* Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление;
* Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к Программе.

1. **Система мероприятий Программы**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в поселениях Ордынского района является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

* прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
* приобретение оборудования для повышения энергоэффективности зданий;
* включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;
* обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
* ежегодное заполнение энергетических деклараций;
* пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

1. **Механизм реализации Программы и система управления реализацией Программы**

Заказчиком Программы является администрация Ордынского района Новосибирской области (далее – администрация). Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель главы администрации. Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области (далее – Отдел).

Отдел выполняет следующие функции:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* размещает на официальном сайте администрации Ордынского района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;
* готовит и представляет в управление экономического развития администрации Ордынского района Новосибирской области отчет о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность Отдела в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Ордынского района об утверждении Программы;
* организует управление Программой;
* следит за реализацией Программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы представлено в приложении 3.

1. **Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит оптимизировать бюджетные расходы на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Ордынском районе, повысит качество жизни населения за счет перевода на индивидуальное газовое отопление, будет способствовать подъему экономики района за счет снижение затрат на эксплуатацию газовых котельных.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2027 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:

– уровень переведенного частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление – 88%.

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Примечание |
| в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление | | | | | | |
| * 1. перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление | | Шт. | 90 | 100 | 100 | Уточняется, в зависимости от финансирования программы |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: строительство блочно-модульных газовых котельных | | | | | | |
| * 1. строительство блочно-модульных газовых котельных | | Шт. | 1 | - | - | Уточняется, в зависимости от финансирования программы |

Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы | | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| 2024 | 2025 | 2026 |  | |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление | администрация Ордынского района | Всего, в т.ч. | 19 800,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение муниципальных учреждений тепловой энергией | |
| ОБ (тыс.руб.) | 19 404,0 | 21 560,0 | 21 560,0 |
| МБ (тыс.руб.) | 396,0 | 440,0 | 440,0 |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: строительство блочно-модульных газовых котельных | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 строительство блочно-модульных газовых котельных | администрация Ордынского района | Всего, в т.ч. | 62 492,62 | - | - | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение муниципальных учреждений тепловой энергией | |
| ОБ (тыс.руб.) | 61 242,77 | - | - |
| МБ (тыс.руб.) | 1 249,85 | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | Примечание |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 126 292,62 | 82 292,62 | 22 000,0 | 22 000,0 |  |
| областного бюджета | 123 766,77 | 80 646,77 | 21 560,0 | 21 560,0 |  |
| местных бюджетов | 2 525,85 | 1 645,85 | 440,0 | 440,0 |
| Задача 1 «Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление» | | | | | |
| 1.1 «Перевод частного жилого сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление» | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 63 800,0 | 19 800,0 | 22 000,0 | 22 000,0 |  |
| областного бюджета | 62 524,0 | 19 404,0 | 21 560,0 | 21 560,0 |
| местных бюджетов | 1 276,0 | 396,0 | 440,0 | 440,0 |
| Задача 2 «строительство блочно-модульных газовых котельных» | | | | | |
| 2.1 «строительство блочно-модульных газовых котельных» | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 62 492,62 | 62 492,62 | - | - |  |
| областного бюджета | 61 242,77 | 61 242,77 | - | - |
| местных бюджетов | 1 249,85 | 1 249,85 | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Ордынском районе Новосибирской

области на 2024-2026 годы»

Перечень

жилищного фонда Ордынского района Новосибирской области, планируемого к переводу на индивидуальное отопление\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Населённый пункт | Теплоснабжающая организация | Адрес жилого дома | Количество квартир | Планируемое отопительное оборудование |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 25 | 2 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 29 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 32 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 36 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 39 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 51 | 2 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 60 | 2 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 63/4 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 103 | 1 | Газовый котел |
| Верх-Ирменский  сельсовет | с. Верх-Ирмень | МУП ЖКХ «Ирменское» | Ул. Агрогородок 112 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, 3 | 2 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, 4 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, 6 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Красикова, 2 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Красикова, 4 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Красикова, 6 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Красикова, 8 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Советская, 43 | 2 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Советская, 30 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Советская, 28 | 2 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Советская, 38 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Советская, 49 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Сибирская, 23 | 1 | Газовый котел |
| Красноярский сельсовет | с. Красный Яр | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, 37 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Березовая, д. 39 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Говорухина, д. 13 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Говорухина, д. 6 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Говорухина, д. 6а | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Говорухина, д. 9 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул.Говорухина, д.15 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, д. 86 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, д. 88 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, д. 100 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, д. 102 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Мира, д. 104 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 3 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 9 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 10 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 11 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 12 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 13 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 14 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Космонавтов, д. 15 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Говорухина д.3, кв.1 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 3 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 4 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 5 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 6 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 10 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 12 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 13 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 14 | 2 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 16 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 18 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Новая, д. 20 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Полевая, д. 1 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Полевая, д. 2 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Полевая, д. 3 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Полевая, д. 10 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Полевая, д. 11 | 1 | Газовый котел |
| Новошарапский сельсовет | д.Новый Шарап | МУП «ЕУК ЖКХ» | Ул. Пушкина 36 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул. Мира 1 | 3 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Мира 3 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Мира 5 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Октябрьская 4 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Октябрьская 6а | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Октябрьская 8 | 4 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Октябрьская 10 а | 3 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 1 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 1а | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 2 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 3 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 4 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 5 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 6 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 7 | 2 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 8 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Первомайская 10 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Октябрьская №103 | 4 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Октябрьская №105 | 4 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Октябрьская №103/1 | 1 | Газовый котел |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевкая №4 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская№5 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №11 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №15 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №17 | 3 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №19 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №6 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №9 | 2 | Газовый котёл |
| р.п. Ордынское | р.п. Ордынское | МУП «Ордынское» | Ул.Водостроевская №7 | 2 | Газовый котёл |

\* ежегодно уточняется в зависимости от финансирования