ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области

в 2024-2028 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области в 2024-2028 годах»

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |  |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района, воспитание культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель – пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» и т.д. | Количество | ед. | Согласно плану работы ОГИБДД МО МВД России |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массой информации | Количество | ед. | Согласно плану работы ОГИБДД МО МВД России |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение общешкольных собраний и классных часов в образовательных организациях с родительской общественностью по пропаганде правил дорожного движения, в том числе при перевозке детей в транспортных средствах | Количество | ед. | Согласно плану работы образовательных организаций района |  |  |  |  |  | УОМПиС администрации Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение информационно-пропагандистской продукции, организация наружной рекламы, размещение материалов в средствах массовой информации | Количество | ед. | По необходимости |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |  |  |
| 1.5. | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Веселый светофор», «Добрая зебра», «За детство без опасности» и т.д. | Количество | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | УОМПиС администрации Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 425,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 425,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения и состояния улично-дорожной сети муниципального района, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходных переходов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; снижение уровня аварийности; повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Верх-Ирменский сельсовет устройство тротуаров по ул. Гаранина, ул. Агрогородок в с. Верх-Ирмень | Количество | км |  | 1,428 |  |  |  | 1,428 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. |  | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынский район МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Снижение уровня аварийности |
|  | р.п. Ордынское капитальный ремонт пр. Революции в р.п. Ордынское | Количество | км | 0,589 | 0,404 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 21 851,4 | 15 028,3 |  |  |  | 36 879,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 21 632,9 | 14 878,0 |  |  |  | 36 510,9 |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 218,5 | 150,3 |  |  |  | 368,8 |  |  |
|  | Ордынский район устройство ледовых переправ | Количество | км | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10 204,1 | 10 204,1 | 49 386,0 | 49 386,0 | 49 386,0 | 168 566,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 10 000,0 | 10 000,0 | 48 398,3 | 48 398,3 | 48 398,3 | 165 194,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 204,1 | 204,1 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 3 371,3 |  |  |
|  | Ордынский район содержание автомобильных дорог | Количество | км | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1 020,4 | 1 020,4 | 1 020,4 | 1 020,4 | 1 020,4 | 5 102,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 102,0 |  |  |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Рогалевский сельсовет строительство моста через р. Орда в с. Рогалево | Количество | м |  | 41 |  |  |  | 41,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 28 998,8 | 33 757,9 |  |  |  | 62 756,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 18 808,8 | 23 520,3 |  |  |  | 42 329,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 190,0 | 237,6 |  |  |  | 427,6 |  |  |
| 2.4. | Разработка технических паспортов, проектов организации дорожного движения, проектно-сметной документации, обследование (диагностика) транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, оформление автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и земельных участков под автомобильными дорогами | Количество | м/км | По необходимости |  |  |  |  | 0,0 | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 6 056,9 | 3 056,9 | 16 056,9 | 16 056,9 | 16 056,9 | 57 284,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 6 056,9 | 3 056,9 | 16 056,9 | 16 056,9 | 16 056,9 | 57 284,5 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 68 131,6 | 66 067,6 | 66 463,3 | 66 463,3 | 66 463,3 | 333 589,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 51 441,7 | 49 398,3 | 49 398,3 | 49 398,3 | 49 398,3 | 249 034,9 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 16 281,4 | 16 281,4 | 17 065,0 | 17 065,0 | 17 065,0 | 83 757,8 |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс.руб. | 408,5 | 387,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,4 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования | Количество | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 | МО Ордынский район | Снижение уровня аварийности, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 3.2. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок | Количество | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | МО Ордынский район | Упорядочение отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 17 350,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 89 527,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 17 003,2 | 17 683,3 | 17 683,3 | 17 683,3 | 17 683,3 | 87 736,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 347,0 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 1 790,6 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 21 350,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 18 044,2 | 93 527,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 19 003,2 | 17 683,3 | 17 683,3 | 17 683,3 | 17 683,3 | 89 736,4 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 2 347,0 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 3 790,6 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 89 576,8 | 84 206,8 | 84 602,5 | 84 602,5 | 84 602,5 | 427 591,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 70 444,9 | 67 081,6 | 67 081,6 | 67 081,6 | 67 081,6 | 338 771,3 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 18 723,4 | 16 737,3 | 17 520,9 | 17 520,9 | 17 520,9 | 88 023,4 |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс.руб. | 408,5 | 387,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,4 |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 89 576,8 | 84 206,8 | 84 602,5 | 84 602,5 | 84 602,5 | 427 591,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 70 444,9 | 67 081,6 | 67 081,6 | 67 081,6 | 67 081,6 | 338 771,3 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 18 723,4 | 16 737,3 | 17 520,9 | 17 520,9 | 17 520,9 | 88 023,4 |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс.руб. | 408,5 | 387,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,4 |  |  |

Применяемые сокращения:

ед. – единиц;

км – километр;

м – метр;

МО – муниципальное образование;

ОГИБДД МО МВД – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отделения Министерства внутренних дел;

ул. – улица;

УОМПиС – управление образования, молодежной политики и спорта;

пр. – проспект;

р. – река;

р.п. – рабочий поселок;

с. – село;

т.д. – так далее;

тыс.руб. – тысяч рублей.