

**Администрация Ордынского района**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_ \_

р.п. Ордынское

Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области

Руководствуясь Уставом Ордынского муниципального района Новосибирской области, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата Ордынского района Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ордынского района Новосибирской области от 01.02.2023 года № 102/89 «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области» признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Г.Д. Склярову.

Глава Ордынского района

Новосибирской области О.А.Орел

Ходыкина С.В.

 8(38359)21141

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕН постановлением администрацииОрдынского районаНовосибирской областиОт \_[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]\_ |

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в Ордынском районе Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования, млн. руб. | Планируемые сроки завершения | Фактическое состояние | Мощность потребления | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные |
| электроэнергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс м3 | воды, тыс. м3 |
| 1 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево | Строительство овощехранилища  | АПК | СС | 70,0 | 2024 | 42% готовность объекта | - | - | - | - | Производственная необходимость | Реализуемый | ООО «ОПХ Дары Ордынска» | Сулейманов Шакир Ибадет оглы, 8 913 91 66 10 |
| 2 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Реконструкция и модернизация мельничного комплекса, складских помещений  | АПК | СС | 80,0 | 2024 | 33% готовность объекта | - | - | - | - | Производственная необходимость | Реализуемый | ООО «Мелькомбинат №3» | 8(38359) 21-029 |
| 3 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Реконструкция доильного зала  | АПК | СС | 35,0 | 2024 | 63%готовность объекта | 45,68 | 0,05 | - | 3,7 | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции | Реализуемый | ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» | 8(38359) 34-346 |
| 4 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Строительство комплекса зерноочистки и хранения зерна  | АПК | СС | 200,0 | 2024 | 63%готовность объекта | - | - | - | - | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции | Реализуемый | ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» | 8(38359) 34-346 |
| 5 | Новосибирская область, Ордынский район, с..Козиха, ул.Чиковская, 2А | Строительство ферма №3 (на содержание молодняка КРС)  | АПК | кредит Банк АО «МСП» | 20,0 | 2024 | 40%готовность объекта | - | - | - | 5 в сутки | Увеличение объемов производства | Реализуемый  | КФХ «Водолей» | Гуркин Владимир Станиславовиич8 913 735 18 67 |
| 6 | Новосибирская область, Ордынский район, с..Козиха, ул.Чиковская, 2А | Строительство бойни (384,2 кв.м.)  | АПК | СС | 1,0 | 2024 | 21%готовность объекта | - | - | - | - | Увеличение объемов производства | Реализуемый  | КФХ «Водолей» | Гуркин Владимир Станиславовиич8 913 735 18 67 |
| 7 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское | Строительство комплекса блокированных домов с локальной газовой котельной | Строительная | СС | 70,0 | 2024 | 73%готовность объекта | - | - | - | - | Строительство нового жилья на территории района | Реализуемый | Индивидуальный предприниматель ВеснинА.Г. | Веснин Андрей Геннадбевич 79133849899@yandex.ru |
| 8 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира,58 | Административное здание | Строительная | СС | 50,0 | 2024 | 74%готовность объекта | - | - | - | - | Строительство административных зданий | Реализуемый | Индивидуальный предприниматель ВеснинА.Г. | Веснин Андрей Геннадбевич 79133849899@yandex.ru |
| 9 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Строительство школы искусств на 500 мест  | Строительная | ОБ | 991,3 | 2024-2026 | Ведется разработка ПСД | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области  | 8(38359)23-317Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 10 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень | Строительство объекта капитального строительства«Многоквартирный жилой дом, предназначенный для служебного жилья отдельных категорий граждан, и для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенный в с. Верх - Ирмень, Ордынского района, Новосибирской области» | Строительная | ФБОБРБ | 85,4 | 2024 | Заключен МК на разработку ПСД и СМР. ПСД сдана на госэкспертизу | 53,4 кВт | 0,057675 Гкал/ч | - | 145,8 м3/мес | Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области  | 8(38359) 23-317Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 11 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Строительство объекта капитального строительства«Одноэтажный жилой дом блокированной застройки на три семьи в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» | Строительная | ФБОБРБ | 12,7 | 2024 | Имеется ПСД и заключение госэкспертизы, готовятся документы для проведения закупки | 43,09 кВт | 24 кВт | - | 1,62 м3/сут | Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 23-317Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 12 | Новосибирская область, Ордынский район,, п.Чернаково, ул.Садовая | Строительство 3-х жилых домов по технологии «двойной брус» | Строительная | СС | 9,7 | 2023-2024 | Готовность 8,2% | - | - | - | - | Строительство нового жилья на территории района | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)21206Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировнаabsolutl@mail.ru |
| 13 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира,67 | Строительство жилого 48-ми кв. дома | Строительная | СС | 62,0 | 2022-2024 | Готовность 2,4% | - | - | - | - | Строительство нового жилья на территории района | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)21206Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировнаabsolutl@mail.ru |
| 14 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство деревообрабатывающего производства «Спиринский ДОК» | Строительная | СС | 7,0 | 2023-2027 | Готовность 2,4% | - | - | - | - | Производственная необходимость | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)21206Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировнаabsolutl@mail.ru |
| 15 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул.Октябрьская | Строительствомагазина | Строительная | СС | 50,0 | 2023-2024 | Имеется проект  | - | - | - | - | Увеличение точек розничной торговли | Планируемый | ООО «АфинаСтрой», Логинов Дмитрий Валерьевич | 89137572949Директор Кузнецов Александр Владимирович |
| 16 | Новосибирская область, Ордынский район | Капитальный ремонт моста через реку Орда на 130 км автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар" в Ордынском районе Новосибирской области | Дорожная | ФБОБ | 2,8 | 2024-2025 | Имеется проект | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50Воспанчук Владимир Викторовичwww.tuad.nsk.ru |
| 17 | Новосибирская область, Ордынский район | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» (км 73) в Ордынском районе Новосибирской области | Дорожная | ФБОБ | 99,8 | 2023-2025 | Имеется проект | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Планируемый | ГКУ НСО ТУАД | 8(383) 335-81-50Воспанчук Владимир Викторовичwww.tuad.nsk.ru |
| 18 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Рогалево | Строительство моста через р.Орда в с.Рогалево Ордынского района Новосибирской области | Дорожная | ОБМБ | 92,5 | 2023-2025 | 9,7% готовность объекта | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 37-313Глава Стародубцева Татьяна Евстегнеевнаkovkaeva@mail.ru |
| 19 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Капитальный ремонт по пр. Революции р.п.Ордынское (протяженность-2,4км.) | Дорожная | ОБМБ | 91,6 | 2023-2025 | 55,6%готовность объекта | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609Глава Семенов Сергей Николаевичpossovet@ngs.ru |
| 20 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр | Ремонт дороги по ул.Красикова с.Красный Яр | Дорожная  | ФБ | 5,0 | 2024-2025 | Имеется проект | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Планируемый | Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)49-593Глава Мельниченко Марина Николаевнаkr\_ss@mail.ru |
| 21 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино  | Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации с.Спирино | Газификация | ФБ |  | 2024 | Разработка ПСД | - | - | - | - | Программа «Газификация регионов России» | Планируемый | ПАО «Газпром» | 8 (383-59) 21-185 |
| 22 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, п.Чернаково, с.Верх-ирмень, д.Новый Шарап, д. Поперечное, с.Кирза | Строительство сетей газораспределения высокого (низкого) давления для газоснабжения жилых домов и газопроводы-вводы к жилым домам в р.п.Ордынское, п.Чернаково, с.Верх-ирмень, д.Новый Шарап, д. Поперечное, с.Кирза Ордынского района Новосибирской области | Газификация | ФБОБ | 351,4 | 2021-2025 | 30%готовность объекта | - | - | - | - | Постановление Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 №144-п | Реализуемый | ООО «Газпром газораспределения Томск» | 8 (383) 3734273Чернюк Олег Владимировичnovosib@gazpromgr.tomsk.ru |
| 23 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Филиппово | «Водопровод в с. Филиппово Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБРБ | 14,5 |  2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | 3,3 км | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 24 | Новосибирская область, Ордынский район с. Рогалево | Строительство газовой котельной в с. Рогалево | ЖКХ | РБ | 6,2 | 2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | 0,3 Мвт | - | Администрация Ордынского района Новосибирской области | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 25 | Новосибирская область, Ордынский район с. Рогалево | «Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБРБ | 14,9 | 2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | Скважина 10м3, водоподготовка 1 м3 | Резервный фонд Правительства Новосибирской области (ЧС) | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 26 | Новосибирская область, Ордынский район р.п. Ордынское | «Реконструкция тепловых сетей и сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Участок тепловой сети от ТК51 по пр. Революции до ТК 3 у здания по пр. Революции 3 с ответвлением в ТК19/1 до ТК2 по пр. Ленина и от ТЮЗ до ТК28» | ЖКХ | ОБРБ | 47,2 |  2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | 1,6 км | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация р.п. Ордынское | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 27 | Новосибирская область, Ордынский район р.п. Ордынское | «Газовая блочно-модульная котельная №5 ул. Мира 55Б р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» | ЖКХ | ОБРБ | 62,4 | 2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | 4 Мвт | - | Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация р.п. Ордынское | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 28 | Новосибирская область, Ордынский район с. Верх-Ирмень | Водозаборная скважина и модульная станция водоподготовки, регулирующий резервуар в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | ЖКХ | ОБРБ | 61,9 | 2024 | Имеется проект и заключение госэкспертизы | - | - | - | 12,5 м3/час | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Планируемый | Администрация Ордынского района Новосибирской области, администрация Верх-Ирменского с/с | 8(38359)23-317Первый заместитель Главы Ордынского района Новосибирской областиКраус Юрий Владимировичy.v.krays@yandex.ru |
| 29 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки, регулирующий резервуар в с.Верх-Ирмень | ЖКХ | ОБМБ | 63,6 | 2022-2024 | Готовность 4% | - | - | - | 12,5 м3/сут | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252Глава Медведева Наталья Николаевнаirmenadm@yandex.ru |
| 30 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Реконструкция водопровода в д Плотниково  | ЖКХ | ОБМБ | 48,1 | 2022-2024 | Готовность 30% | - | - | - | - | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252Глава Медведева Наталья Николаевнаirmenadm@yandex.ru |
| 31 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Нижнекаменка | Благоустройство территории «Парка культуры» с. Нижнекаменка Ордынского района Новосибирской области, (устройство пешеходной и велосипедной дорожек, детской площадки, зоны отдыха, скейтпарка, озеленение). | ЖКХ | ФБОБМБ | 11,1 | 2020-2024 | Готовность 74% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024» | Реализуемый | Нижнекаменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 47-531 Глава Герасимова Елена Алексеевнаkam.anna@ngs.ru |
| 32 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское | Благоустройство Центральной площади в р.п.Ордынское | Благоустройство | ОБМБ | 17,4 | 2023-2025 | 39%готовность объекта | - | - | - | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Реализуемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609Глава Семенов Сергей Николаевичpossovet@ngs.ru |
| 33 | Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Коммунистическая, д.108, пр. Революции, 23а  | Обустройство тротуара, пешеходных ограждений и искусственных неровностей вблизи детских садов МКДОУ Ордынский детский сад «Росинка» и МКДОУ Ордынский детский сад «Радуга» | Благоустройство | ОБМБ | 2,3 | 2024 | ЛСР | - | - | - | - | В рамках государственной программы Новосибирской области «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управления финансами в Новосибирской области» области» | Планируемый | Администрация р.п. Ордынское | 8 (38359) 21-609Глава Семенов Сергей Николаевичpossovet@ngs.ru |
| 34 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Ремонт дорог в с. Верх-Ирмень (щебенение)-участок дороги ул. Чекина, пер.Морозово-Кандикова, д. Плотниково(щебенение) дорога на кладбище | Благоустройство | МБ | 8,0 | 2023-2026 | Готовность 15,1% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252Глава Медведева Наталья Николаевнаirmenadm@yandex.ru |
| 35 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень | Благоустройство общественной территории по ул. Агрогородок в с Верх –Ирмень Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | ОБМБ | 87,5 | 2022-2025 | Готовность 1,5% | - | - | - | - | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024» | Реализуемый | Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8 (38359) 34-252Глава Медведева Наталья Николаевнаirmenadm@yandex.ru |
| 36 | Новосибирская область, Ордынский район, д Пушкарево | Капитальный ремонт дороги Новосибирская область, Ордынский р-н, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Рязанская в д. Пушкарево 0,82 км | Благоустройство | ОБМБ | 2,4 | 2020-2024 | Готовность 35% | - | - | - | - | В рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктурыУстюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017-2030» | Реализуемый | Устюжанинск ий сельсовет Ордынского района Новосибирск ой области | 8 (38359) 42-421ГлаваКозляевКонстантинДмитриевичustyuzhanino@bk.ru |
| 37 | Новосибирская область, Ордынский район, д Устюжанино,ул.Школьная, | Замена ограждения на памятнике Героям-землякам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг | Благоустройство | ОБМБ | 0,6 | 2024 | Имеется проект | - | - | - | - | В рамках государственной программы Новосибирской области «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управления финансами в Новосибирской области» области» | Планируемый | Устюжанинск ий сельсовет Ордынского района Новосибирск ой области | 8 (38359) 42-421ГлаваКозляевКонстантинДмитриевичustyuzhanino@bk.ru |
| 38 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Вагайцево | Ремонт ограждения территории кладбища в с. Вагайцево | Благоустройство | ОБМБ | 1,6 | 2024 | Имеется проект | - | - | - | - | В рамках государственной программы Новосибирской области «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управления финансами в Новосибирской области» области» | Планируемый | Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирск ой области | 8 (38359) 42-421ГлаваКозляевКонстантинДмитриевичustyuzhanino@bk.ru |
| 39 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Устюжанино | Капитальный ремонт ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Рязанская в д. Пушкарева 0,82 км | Благоустройство | ОБМБ | 2,4 | 2020-2024 | Готовность 35% | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Устюжанинского сельского совета Ордынского района НСО | 8(38359)42-446ГлаваКозляев Константин Дмитриевичkovkaeva@mail.ru |
| 40 | Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап | Капитальный ремонт ул. Новая, д. Новый Шарап, | Благоустройство | ОБМБ | 30,8 | 2021-2024 | Готовность 5% | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Новошарапского сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 40-892 Глава Хананова Нина Владимировнаadmsharap@yandex.ru |
| 41 | Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап ул. Мира 63 | Благоустройство территории парка "Березовая роща" | Благоустройство | ФБМБ | 25,4 | 2020-2025 | Готовность 32% | - | - | - | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «ЖКХ Новосибирской области»  | Реализуемый | Администрация Новошарапского сельсовет Ордынского района Новосибирской области | 8(38359) 40-892 Глава Хананова Нина Владимировнаadmsharap@yandex.ru |
| 42 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Козиха, ул. Центральная 13 | Капитальный ремонт сцены Козихинского СДК | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | МБ | 9,0 | 2021-2024 | Имеется ПСД | 5784- | 348,8 | - | 0,47 | Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области | Планируемый | Администрация Ордынского района | 8 (38359) 42-546 Глава Чистякова Нина Дмитриевнаkozicha@ngs.ru |
| 43 | Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр  | Обустройство хоккейной коробки в селе Красный Яр | Развитие молодежной политики и спорта | ОБМБ | 4,8 | 2024 | Имеется проект  | - | - | - | - | В рамках государственной программы Новосибирской области «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управления финансами в Новосибирской области» области» | Планируемый | Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области |  |
| 44 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство туристического экокомплекса «Баланс» | Туристическая | СС | 250,0 | 2021-2033 | Готовность 18,7% | 200-250Квт | - | - | - | Бизнес-план Эко-проект «Баланс» | Реализуемый | ООО «СтройБалансСиб» | 89134644193Фроленкова Екатерина Борисовна kan-nov@mail.ru  |
| 45 | Новосибирская область, Ордынский район, с.Спирино | Строительство турбазы «Обская АУРА» | Туристическая | СС | 60,0 | 2023-2027 | Готовность 4% | - | - | - | - | Личная инициатива | Реализуемый | ООО «Абсолют-Л» | 8(38359)21206Генеральный директор Меньшикова Ирина Владимировнаabsolutl@mail.ru |

Применяемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

РБ – районный бюджет;

МБ – местный бюджет;

ПСД – проектно-сметная документация

ЛСР – локально-сметный расчет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_