Приложение № 1

к постановлению администрации

Ордынского района Новосибирской области

от

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области в 2024-2028 годах»

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |  |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района, воспитание культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель – пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» и т.д. | Количество | ед. | Согласно плану работы ОГИБДД МО МВД России |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массой информации | Количество | ед. | Согласно плану работы ОГИБДД МО МВД России |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение общешкольных собраний и классных часов в образовательных организациях с родительской общественностью по пропаганде ПДД, в том числе при перевозке детей в транспортных средствах | Количество | ед. | Согласно плану работы образовательных организаций района |  |  |  |  |  | УОМПиС администрации Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб. | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение световозвращающих элементов, информационно-пропагандистской продукции, организация наружной рекламы, размещение материалов в СМИ | Количество | ед. | По необходимости |  |  |  |  |  | МО Ордынский район, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 |  |  |
| 1.5. | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Веселый светофор», «Добрая зебра», «Семья за детство без опасности» и т.д. | Количество | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | УОМПиС администрации Ордынского района, ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 485,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 485,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 95,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 615,0 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 95,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 615,0 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения и состояния улично-дорожной сети муниципального района, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходных переходов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; снижение уровня аварийности; повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Верх-Ирменский сельсовет устройство тротуаров по ул. Гаранина в с. Верх-Ирмень | Количество | км | 0,584 |  |  |  |  | 0,584 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3 967,5 |  |  |  |  | 3 967,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 3 958,5 |  |  |  |  | 3 958,5 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынский районМО Ордынского района | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;Снижение уровня аварийности |
|  | Ордынский район ремонт подъезда к садовым товариществам в р.п. Ордынское | Количество | км | 0,91 |  |  |  |  | 0,910 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2 075,7 |  |  |  |  | 2 075,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 2 075,7 |  |  |  |  | 2 075,7 |  |  |
|  | Березовский сельсовет ремонт ул. Дальняя, ул. Рабочая в д. Березовка | Количество | км | 0,772 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3 068,4 |  |  |  |  | 3 068,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 3 068,4 |  |  |  |  | 3 068,4 |  |  |
|  | Верх-Ирменский сельсовет капитальный ремонт ул. Коммунистическая, ул. Партизанская, переезд с ул. Партизанская на ул. Кандикова в с. Верх-Ирмень | Количество | км |  |  | 1,775 |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 84 848,5 | 22 524,0 |  |  | 107 372,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  | 84 000,0 | 22 298,8 |  |  | 106 298,8 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. |  | 848,5 | 225,2 |  |  | 1 073,7 |  |  |
|  | Верх-Чикский сельсовет ремонт ул. Ленина в д. Верх-Чик | Количество | км | 0,45 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 6 504,4 | 1 500,0 |  |  |  | 8 004,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 6 439,4 |  |  |  |  | 6 439,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  |
|  | Кирзинский сельсовет ремонт ул. Ленина, ул. Севеерная в с. Кирза | Количество | км | 1,635 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 32 054,0 |  |  |  |  | 32 054,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 31 733,5 |  |  |  |  | 31 733,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 320,5 |  |  |  |  | 320,5 |  |  |
|  | Кирзинский сельсовет содержание автомобильных дорог местного значения | Количество | км |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3 299,5 |  |  |  |  | 3 299,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 3 266,5 |  |  |  |  | 3 266,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 33,0 |  |  |  |  | 33,0 |  |  |
|  | Козихинский сельсовет ремонт ул. Строителей в с. Козиха | Количество | км |  |  | 1,219 |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  |  | 14 299,0 |  |  | 14 299,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  |  | 14 156,0 |  |  | 14 156,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. |  |  | 143,0 |  |  | 143,0 |  |  |
|  | Нижнекаменский сельсовет ремонт ул. Боровая в д. Абрашино | Количество | км | 0,343 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2 068,0 |  |  |  |  | 2 068,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 68,0 |  |  |  |  | 68,0 |  |  |
|  | Новошарапский сельсовет капитальный ремонт ул. Новая в д. Новый Шарап | Количество | км |  | 1,00 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 16 647,8 | 21 924,0 |  |  |  | 38 571,8 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 16 050,7 | 12 642,6 |  |  |  | 28 693,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 435,0 | 9 153,7 |  |  |  | 9 588,7 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 162,1 | 127,7 |  |  |  | 289,8 |  |  |
|  | Новошарапский сельсовет ремонт пер. Северный, пер. Школьный | Количество | км | 0,444 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 748,4 |  |  |  |  | 748,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 565,0 |  |  |  |  | 565,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 183,4 |  |  |  |  | 183,4 |  |  |
|  | Петровский сельсовет ремонт ул. Шилова, ул. Юбилейная, пер. Школьный в п. Петровский | Количество | км | 0,52 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2 001,1 |  |  |  |  | 2 001,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
|  | Спиринский сельсовет ремонт ул. Кириллова в с. Усть-Алеус | Количество | км | 0,235 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | Ордынский район устройство ледовых переправ | Количество | км | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 8 383,8 | 9 596,0 | 9 596,0 | 50 564,2 | 50 564,2 | 128 704,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 8 300,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 50 100,0 | 50 100,0 | 127 500,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 83,8 | 96,0 | 96,0 | 464,2 | 464,2 | 1 204,2 |  |  |
|  | Ордынский район содержание автомобильных дорог | Количество | км | 10,694 | 10,694 | 10,694 | 10,694 | 10,694 | 53,5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2 335,0 | 2 030,4 | 2 020,2 | 4 020,2 | 4 020,2 | 14 426,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 14 000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 335,0 | 30,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 426,0 |  |  |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  | Кирзинский сельсовет восстановление водопропускной трубы по ул. Красноармейская в с. Кирза | Количество | м |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 270,3 |  |  |  |  | 270,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 270,3 |  |  |  |  | 270,3 |  |  |
|  | Рогалевский сельсовет строительство моста через р. Орда в с. Рогалево | Количество | м |  | 41 |  |  |  | 41,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 19 531,0 | 25 977,0 |  |  |  | 45 508,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 18 651,6 | 25 255,7 |  |  |  | 43 907,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 691,0 | 466,2 |  |  |  | 1 157,2 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | тыс.руб. | 188,4 | 255,1 |  |  |  | 443,5 |  |  |
| 2.4. | Разработка технических паспортов, проектов организации дорожного движения, проектно-сметной документации, обследование (диагностика) транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, оформление автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и земельных участков под автомобильными дорогами | Количество | м/км | По необходимости |  |  |  |  | 0,0 | МО Ордынского района | Снижение уровня аварийности, повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 91,9 | 1 093,1 | 17 213,0 | 17 213,0 | 17 213,0 | 52 824,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 91,9 | 1 093,1 | 17 213,0 | 17 213,0 | 17 213,0 | 52 824,0 |  |  |
|  | Новопичуговский сельсовет разработка проектной документации на ремонт моста через р. Махалиха в с. Новопичугово | Количество | м |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | Устюжанинский сельсовет разработка проектной документации на ремонт моста через р. Алеус в д. Устюжанино | Количество | м |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 3 500,0 |  |  |  | 3 500,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. |  | 3 500,0 |  |  |  | 3 500,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 104 546,8 | 151 969,0 | 65 652,2 | 71 797,4 | 71 797,4 | 465 762,8 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 86 441,7 | 133 398,3 | 47 954,8 | 54 100,0 | 54 100,0 | 375 994,8 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 17 428,1 | 17 339,4 | 17 329,2 | 17 697,4 | 17 697,4 | 87 491,5 |  |  |
| бюджет поселения |  |  | тыс.руб. | 677,0 | 1 231,3 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 2 276,5 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок Ордынского района | Количество | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | МО Ордынский район | Упорядочение отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 8 897,1 | 10 502,5 | 32 668,1 | 32 668,1 | 32 668,1 | 117 403,9 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | 8 736,2 | 10 313,5 | 32 080,1 | 32 080,1 | 32 080,1 | 115 290,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. | 160,9 | 189,0 | 588,0 | 588,0 | 588,0 | 2 113,9 |  |  |
|  | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту регулярных перевозок "р.п. Ордынское - ХПП - рыбзавод" | Количество | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МО Ордынского района |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 5 108,0 | 16 049,0 | 16 049,0 | 16 049,0 | 53 255,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. |  | 5 016,1 | 15 760,1 | 15 760,1 | 15 760,1 | 52 296,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб. |  | 91,9 | 288,9 | 288,9 | 288,9 | 958,6 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 8 897,1 | 15 610,5 | 48 717,1 | 48 717,1 | 48 717,1 | 170 658,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 8 736,2 | 15 329,6 | 47 840,2 | 47 840,2 | 47 840,2 | 167 586,4 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 160,9 | 280,9 | 876,9 | 876,9 | 876,9 | 3 072,5 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 113 538,9 | 167 709,5 | 114 499,3 | 120 644,5 | 120 644,5 | 637 036,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 95 177,9 | 148 727,9 | 95 795,0 | 101 940,2 | 101 940,2 | 543 581,2 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 17 684,0 | 17 750,3 | 18 336,1 | 18 704,3 | 18 704,3 | 91 179,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс.руб. | 677,0 | 1 231,3 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 2 276,5 |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 113 538,9 | 167 709,5 | 114 499,3 | 120 644,5 | 120 644,5 | 637 036,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  | тыс.руб. | 95 177,9 | 148 727,9 | 95 795,0 | 101 940,2 | 101 940,2 | 543 581,2 |  |  |
| районный бюджет |  |  | тыс.руб. | 17 684,0 | 17 750,3 | 18 336,1 | 18 704,3 | 18 704,3 | 91 179,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс.руб. | 677,0 | 1 231,3 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 2 276,5 |  |  |

Применяемые сокращения:

д. – деревня;

ед. – единиц;

км – километр;

м – метр;

МО – муниципальное образование;

ОГИБДД МО МВД – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отделения Министерства внутренних дел;

п. – поселок;

пер. – переулок;

пр. – проспект;

р. – река;

р.п. – рабочий поселок;

с. – село;

т.д. – так далее;

тыс.руб. – тысяч рублей;

ул. – улица;

УОМПиС – управление образования, молодежной политики и спорта.