ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры п. Пролетарский Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры п. Пролетарский. 2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 4. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2034гг |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 143578,45 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 2871,57 тыс. руб., областной бюджет – 140706,88 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Пролетарский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Пролетарского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 180 км от областного центра – города Новосибирска, в 55 км от районного центра – р.п. Ордынское.

На территории Пролетарского сельсовета расположен один населенный пункт – п. Пролетарский, дата образования поселка ноябрь 1954 года, с численностью населения на 01.01.2023 г – 1254 чел. На протяжении последних лет население увеличивается за счет миграционного прироста и повышения рождаемости.

Генеральный план закрепляет и развивает идею расширения п. Пролетарский в юго-восточную часть, где идет строительство нового жилого района преимущественно одноэтажными домами усадебного типа.

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Пролетарского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Прлетарского сельсовета, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что администрация Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, местного бюджета, и внебюджетных источников.

1.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур

Существующая система теплоснабжения Пролетарского сельсовета, и перспектива ее развития

В п. Пролетарский в зоне одноэтажной застройки преобладает печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов и части жилых домов, расположенных на территории п. Пролетарский, осуществляется 1 муниципальной угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Ширяева, 18а. тепловая производительность котельной 4,8Гкал/час. В ней установлены 3 котла марки КВм-1,6КБ.

Общая протяженность теплосетей составляет 5063м., способ закладки - лотковый, ветхих 800м.

Основными проблемами теплоснабжения п. Пролетарский является износ тепловых сетей.

Перспектива развития системы теплоснабжения п. Пролетарский заключается в реконструкции тепловых сетей.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

1.2. Существующая система водоснабжения Пролетарского сельсовета, и перспектива ее развития

Источником водоснабжения населения п. Пролетарский являются подземные воды из 2 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №2162 | Ул. Пушкина | 120 | 10,0 |
| 2 | Скважина№27-84 | Ул. Ширяева17а | 120 | 10,0 |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются 2 артезианские скважины. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 6-10-110, которые включаются по мере наполнения водонапорной башни, объемом 10 куб.м. каждая. Водонапорные очистные сооружения в поселке Пролетарский не предусмотрены. Протяженность водопроводных сетей в п. Пролетарский составляет 9 км. В системе водоснабжения поселка Пролетарский имеются следующие проблемы:

- износ трубопроводов на многих участках водопроводной сети достигает 70%;

- ухудшение качества воды, поступающей потребителям в связи с процессами коррозии металлических труб;

- отсутствие резервной скважины, необходимой для обеспечения требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта;

- отсутствие системы обеззараживания воды;

- отсутствие наружного противопожарного водопровода.

Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично индивидуальные жилые дома (87%)

В 2016г. построена водоподготовка производительностью 1 куб.м/час.

В связи с   износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг.

Вывоз стоков из выгребов осуществляет ассенизационная машина с объемом емкости 3,75 м3.

Существующие канализационные сети уложены из чугунных труб диаметром от 180 мм до 200 мм. Состояние сетей не удовлетворительное.

Состояние смотровых колодцев – неудовлетворительное.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

1.3. Существующая система сбора и вывоза ТКО Пролетарского сельсовета, и перспектива ее развития

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

- С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

- Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Пролетарского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Пролетарского сельсовета решением № 1 сессии Совета депутатов Пролетарского сельсовета от 14 июня 2013 года № 21 была утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пролетарском сельсовете.

В соответствии с этой программой в 2012 году был проведен энергоаудит всех объектов МП «Пролетарское ЖКХ» Пролетарского сельсовета и объектов администрации Пролетарского сельсовета.

На 01.01.2013 года на территории п. Пролетарский приборами учета тепло и водоснабжения оборудованы все объекты соцкультбыта, населением установлено 29 водосчетчиков в многоквартирных домах и 66 в частном секторе.

Также администрация Пролетарского сельсовета в 2013 году принимала участие в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. В рамках этой программы были установлены приборы учета на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и отопление в многоквартирных домах № 6 и № 8 по улице Ленина.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально-культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

Энергоснабжение потребителей п. Пролетарский осуществляет ОАО «Новосибирскэнергосбыт»

Энергоснабжение потребителей п. Пролетарский осуществляется от ПС «Ордынская» 110/10 кВ.

Мощность трансформаторов ПС «Ордынская» 2,5х5 МВА

Электроснабжение непосредственно п. Пролетарский, осуществляется от шести ЛЭП-10 кВ: это Ф-1-6 ПС «Пролетарская».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП, кВА | Улицы, присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 35 | 100 | Ул. Зеленая, Ул. Рабочая | 0,8 |
| 2 | Ф-2 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 30 | 63 | Ул. Ширяева, Ул. Пушкина | 0,9 |
|  |  | ТП 5 А - 32 | 100 | Ул. Пушкина | 0,8 |
| 3 | Ф-3 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 6 | 400 | зерноток | 0,2 |
|  |  | ТП 5А - 27 | 100 | Ул. Ширяева, Ул. Пушкина | 0,8 |
|  |  | ТП 5А – 46 | 250 | Ул. Ленина | 0,7 |
|  |  | ТП 5А – 40 | 630 | стройцех | 0,1 |
| 4 | Ф-4 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 33 | 100 | Ул. Кирова, Ул. Мира | 0,6 |
|  |  | ТП 5А - 34 | 100 | Ул. Крылова, Ул. Гагарина | 0,6 |
|  |  | ТП 5А - 43 | 160 | Ул. Школьная, пер. Федорова | 0,8 |
|  |  | ТП 5А - 21 | 63 | Бригада № 1 | 0,05 |
|  |  | ТП 5А - 28 | 63 | Бригада Зеленый клин | 0,2 |
| 5 | Ф-5 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 26 | 100 | Телевышка | 0,8 |
| 6 | Ф-6 ПС «Пролетарская» | ТП 5А - 3 | 100 | Абай |  |
|  |  | ТП 5А - 18 | 400 | животноводство | 0,1 |
|  |  | ТП 5А - 41 | 250 | животноводство | 0,1 |

1.5. Газоснабжение

Разработана внутрипоселковая схема газоснабжения п. Пролетарский в 2023 году направлено письмо Губернатору, в МЖКХ и Э НСО для включения в программу газификации регионов на 2025-2030 годы строительства газовых сетей в поселениях.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2. Анализ социально-экономического развития Пролетарского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1583 | 1579 | 1573 | 1254 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3. Количество умерших | 17 | 21 | 21 | 23 |
| 4. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 3. Количество родившихся | 24 | 24 | 15 | 14 |
| 4. Миграционный прирост | - 11 | -9 | +25 | -19 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,6 |

Трудовые ресурсы и занятость населения

| год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население (чел) | 965 | 963 | 942 | 953 | 943 |
| Занято в экономике | 504 | 487 | 468 | 458 | 502 |
| Уровень общей безработицы % | 52,23 | 50,57 | 49,68 | 48,06 | 53,23 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел/% | 21/2,2 | 27/2,8 | 26/2,8 | 39/4,1 | 28/3,0 |

2.2. Анализ и оценка внешних факторов, определяющих потенциал развития

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 27840 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 26757 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 120 |
| 2) неиспользуемые площади (пастбища) | 379 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 3114 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Специализацией экономики является зерновое производство и производство животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах.

На территории сельсовета осуществляют свою производственную деятельность ООО «Крестьянское», ООО «Пролетарка», и 20 крестьянско-фермерских хозяйства, которые в основном занимаются выращиванием зерновых, бобовых и пропашных культур (картофель). Оказываются услуги в виде кузнечно-сварочных работ «Будулай», работает парикмахерская, один предприниматель занимается откормом бычков (150 голов), швейный цех, летом работает бригада по оказанию услуг в заготовке дров. В частной собственности имеются автомобили КАМАЗ, МАН, Вольво, всего 14 машин. Имеются лицензированные такси – 2 человека. Три предпринимателя занимаются закупкой мяса.

2.3. Исполнение бюджета

Прослеживается тенденция увеличения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 3 | 9 | 11 | 7 |
| в том числе на душу населения, руб. | 1,808 | 2,066 | 2,853 | 2,872 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 66 | 75 | 87 | 52 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 30 | 25 | 13 | 47 |
| - прочие доходы | 4 |  |  |  |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 1321 | 907 | 1087 | 1132 |
| в том числе: - земельный налог | 654 | 502 | 519 | 507 |
| - налог на доходы физических лиц | 229 | 192 | 218 | 224 |
| - налог на имущество физических лиц | 36 |  |  | 10 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 291 | 185,0 | 152 | 322 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход | 84 | 28 | 153 | 18 |
| - государственная пошлина |  |  | 45 | 48 |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 27 |  |  | 3 |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 3 | 9 | 11 | 7 |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 1 41 58 | 1 71 28 | 1 2 79 18 | 48 52 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 0,3 | -113 | +6 | +209 |

3.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 10670400/(1592 чел.*12 мес.*6100руб.)*100= |  | 9,2 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 114/1592*100= |  | 7,16 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 8963200/10670400*100= |  | 84 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 1*7,16/1592*100= |  | 0,4 | высокий |
| Рекомендуемый индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  | 1,12 |  |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

3.2. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4.Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

-  уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Пролетарского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 1).

  - Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пролетарского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

4.2. Перспективная схема развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов Пролетарского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 3).

4.3.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 164947,34 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 4).

5. Мероприятия по реализации Программы

На территории Пролетарского сельсовета планируется провести следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения год | Объем затрат тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 2024-2034 | 68578,45 |
| 3 | Реконструкция водопровода | 2024-2034 | 50000,00 |
| 5. | Строительство новой скважины с водоподготовкой | 2024-2034 | 25000,00 |
|  | ИТОГО |  | 143578,45 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области. Объемы финансирования Программы на 2024-2034 гг носят прогнозный характер.

7. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Пролетарского сельсовета

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Перспективная схема теплоснабжения и газификация населённых пунктов                        Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024г.-2034 г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034гг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети | МБ | 1371,57 | 1371,57 |  |  |  |  |  | 1371,57 |  |
|  |  | ОБ | 67206,88 | 67206,88 |  |  |  |  |  | 67206,88 |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 68578,45 | 68578,45 |  |  |  |  |  | 68578,45 |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ЖКХ- за счет средств ЖКХ

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | МБ | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 49000,00 | 49000,00 |  |  |  |  | 49000,00 |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой | МБ | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  | ОБ | 24500,00 | 24500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 24500,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 25000,00 | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
|  | Всего по водоснабжению: | Всего | 75000,00 | 75000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  |  | 25000,00 |
|  |  | МБ | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | 500,00 |
|  |  | ОБ | 73500,00 | 73500,00 |  |  |  |  | 49000,00 |  |  | 24500,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |
| Всего: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2871,57 |  |  |  |  | 1000,00 | 1371,57 | 500,00 |
| ОБ | 140706,88 |  |  |  |  | 49000,00 | 67206,88 | 24500,00 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 143578,45 |  |  |  |  | 50000,00 | 68578,45 | 25000,00 |