ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ЧИНГИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры с. Чингис, д. Милованово, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры села. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2024 – 2034 гг |
| Объем и источники финан-сирования Программы | - областной бюджет; - бюджет Ордынского района; Всего –56000,00 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 54880,00 тыс. руб., областной бюджет – 1120,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Чингисский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Чингисского сельсовета расположена в 140 км юго-западнее областного центра, г. Новосибирска и в 40 км северо-восточнее районного центра – поселок городского типа Ордынское.

На территории Чингисского сельсовета расположено два населенных пункта – д. Милованово, с численностью населения на 01.01.2023г. – 670 чел.

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Чингисского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. Чингис, д. Милованово, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

В связи с тем, что Чингисский сельсовет Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему строительства, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств ЖКХ.

Краткая характеристика территори Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Село Чингис, д. Милованово входят в состав Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Территория сел расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 140 км от областного центра – города Новосибирска, в 40 км от районного центра – р.п. Ордынское. д. Милованово расположена в 6 км от с. Чингис.

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее реализации

2.1. Теплоснабжение

В с. Чингис, д. Милованово, в зоне одноэтажной застройки единственным источником тепла является печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов (Чингисская средняя школа, СДК), расположенных на территории с. Чингис осуществляется от 2 угольных котельных.

Котельная Чингисской средней школы, обслуживаемая МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ», расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, улица Комсомольская, 20.

Тепловая мощность котельной 0,5Гкал/час, установлены 2 котла КВр-0,25. Присоединенная нагрузка 0,12 Гкал/час.

Котельная СДК, обслуживаемая АХЦ Ордынского района, расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, улица Школьная 23. Тепловая мощность котла 100кВт, работает на твердом топливе – уголь, дрова.

Общая протяженность теплосетей составляет 600 м, способ закладки - траншея, изношенность 30%.

Основными проблемами теплоснабжения с. Чингис, д. Милованово являются отсутствие централизованного теплоснабжения населения, социальных объектов.

2.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения населения с. Чингис, д. Милованово являются частные колодцы.

В состав Чингисского с/с входят с. Чингис, д. Милованово. Проблемой системы водоснабжения МО является – отсутствие глубинных артезианских скважин, отсутствие водопроводной системы, дефицит воды для потребителей, не удовлетворяющий объем потребности в ресурсе жителей и объектов социально-бытовой и производственной сферы.

На территории д. Милованово Ордынского района Новосибирской области проживает 88 жителей. Имеется один магазин. В д. Милованово расположена скважина 1985 года постройки законсервирована. Население пользуется водой из частных колодцев. Проблема д. Милованово состоит в том, что необходимо восстановление и ремонт скважины, замена глубинного насоса, строительство водопроводных сетей.

На территории с. Чингис Ордынского района Новосибирской области проживает 582 жителей. Имеются объекты социальной инфраструктуры: ФАП, СДК, Почта России, филиал «Сбербанка России», Чингисская средняя школа, 5 магазинов. В с. Чингис, расположена скважина 1992 года постройки законсервирована. Проблема с. Чингис состоит в восстановлении и ремонте скважины, замене глубинного насоса, строительстве водопроводных сетей в количестве 10000 м. Население пользуется водой из частных колодцев. В связи с неблагоприятными погодными условиями воды в колодцах недостаточно, поэтому жители деревни испытывают дефицит воды.

Предметом регулирования данной Программы является система водоснабжения и качество питьевой воды, как основы жизни и деятельности людей, обеспечивающее экономическое, социальное и экологическое благополучие населения, проживающего на территории Чингисского сельсовета.

2.3. Утилизация (захоронение) твердых

отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

3. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Чингисского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет, достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг тепло-, водоснабжению, и утилизации ТКО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления коммунальных услуг на территории с. Чингис Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг тепло-, водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Мероприятия по реализации Программы

На территории с. Чингис планируется провести следующие мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры с. Чингис, д. Милованово:

| № | мероприятие | ед. измерения | Всего 2024-2034 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство скважины | тыс. руб. | 16000,00 |
| 2 | Строительство водопровода | тыс. руб. | 40000,00 |
| 7 | Всего: - 2000,0 2000,0 | тыс. руб. | 56000,00 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджет района;

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области

Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер.

6. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- улучшить экологическую обстановку на территории Чингисского сельсовета

7. Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

| Приложение Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024 г. тыс. руб. | Сумма на 2025 г. тыс. руб. | Сумма на 2026 г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028 г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1120,00 |  |  |  |  |  |  | 1120,00 |
| ОБ | 54880,00 |  |  |  |  |  |  | 54880,00 |
| Всего: | 56000,00 |  |  |  |  |  |  | 56000,00 |