АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_  _

р.п. Ордынское

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Ордынском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Ордынском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, руководствуясь Уставом Ордынского муниципального района Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать оперативный штаб для обеспечения контроля за ходом подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Ордынском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Ордынском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов согласно приложений № 2-8 к настоящему постановлению.

3. Оперативному штабу обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области, Сибирским управлением Ростехнадзора по выполнению плана мероприятий и предоставлению отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области в срок до 15.11.2024 года обеспечить получение паспорта готовности рабочего поселка Ордынское к отопительному периоду 2024/2025 годов.

5. Отделу   жилищно-коммунального  хозяйства  администрации Ордынского района Новосибирской области (Гульбе С.А.) в срок до 15.11.2024 года получить паспорт готовности Ордынского района к отопительному периоду 2024/2025 годов.

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области «Ордынский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Ю.В. Крауса.

И.о. Главы Ордынского района

Новосибирской области	                                                                                Ю.В. Краус

Г.М. Боровко

8(38359)21-185