## Приложение N 4

к соглашению

от "14" февраля 2024 г.

ОТЧЕТ *

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2023 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию на "01" января 2025 г.

1. Наименование

Проекта: «Обустройство хоккейной коробки в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Ордынский район Новосибирская область

Населенный пункт село Красный Яр

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 4807005,87 | 4807005,87 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 4807005,87 | 4807005,87 |
| 2.1 | средства Субсидии | 2448881,42 | 2448881,42 |
| 2.2 | средства бюджета муниципального района | 575000,00 | 575000,00 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 250000,00 | 250000,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 125000,00 | 125000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 125000,00 | 125000,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего: | 1533124,45 | 1533124,45 |
| 3.1 | вклад жителей поселения соответствующего муниципального района | 699124,67 | 699124,67 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 833999,78 | 833999,78 |

4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта:

1_________________________________________________________________

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения    соответствующего    муниципального района,   индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения соответствующего муниципального района:

Жители села Красный Яр

Комплекс демонтажных работ (старой хоккейной коробки и освещения)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

ИП Леонов А.П.

Выполнение работ по комплексному обустройству хоккейной коробки (устройство освещения хоккейной коробки, светильники и иные комплектующие)

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью

6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

7. Дата начала осуществления Проекта – 12.08. 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.11.2024г.

8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение соответствующего

муниципального района и инициативная  группа  в  ходе реализации Проекта

(можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |

9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

Промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие

участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их

результаты.

Глава

Ордынского района Новосибирской области

(наименование муниципального района Новосибирской области)

Орел Олег Анатольевич_____________________________________________

Ф.И.О. (отчество – при наличии)                         (подпись)

Руководитель уполномоченной группы

Косарев Виталий Вячеславович ______________________________________

Ф.И.О. (отчество - при наличии)                         (подпись)

Дата ____________

<*> В случае предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов двум и более поселениям Новосибирской области, расположенным на территории одного муниципального района Новосибирской области, отчет заполняется по каждому инициативному проекту.