**Инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к реализации) на территории Ордынского района Новосибирской области на 01.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
|  | **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
|  | **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** |
| 1 | ООО «ОПХ Дары Ордынска» | Строительство оросительной системы | АПК | 2018-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Вагайцево | Ведется | 52 261,0 | 0 | 20 205,4 | Создание благоприятных условий для роста, развития растений и получения высоких урожаев |
| 2 | ООО «Мелькомбинат №3» | Реконструкция и модернизация мельничного комплекса, складских помещений | АПК | 2017 - 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п.Ордынское | Ведется | 80 000,0 | 0 | 11 500,0 | Модернизация оборудования |
| 3 | ЗАО племзавод «Ирмень» | Реконструкция оросительной системы (3 этап) | АПК | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень | Ведется | 15 000 0 | 0 | 0 | Создание благоприятных условий для роста, развития растений и получения высоких урожаев |
| 4 | ЗАО племзавод «Ирмень» | Пристройка к цеху по переработке молока | АПК | 2018-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень | Ведется | 150 000,0 | 26 171,0 | 30 207,0 | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции |
| 5 | ЗАО племзавод «Ирмень» | Реконструкция доильного зала | АПК | 2021 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень | Ведется | 35 000,00 | 1 066,0 | 11 929,0 | Модернизация оборудования |
| 6 | КФХ «Водолей» | Строительство Фермы №3 (на содержание молодняка КРС) | АПК | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Козиха, ул.Чиковская, 2А | Ведется | 20 000,0 | 0 | 0 | Увеличение объемов производства |
| 7 | КФХ «Водолей» | Строительство жилья | АПК | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Козиха,  | Ведется | 6 000,0 | 0 | 0 | Потребность в кадрах |
| 8 | ООО «Сиблэнд» | Строительство линейного элеватора | АПК | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское ул. Пристаньская, 1а | Ведется | 30 000,0 | 0 | 9 560,0 | Рациональное использование трудовых и экономических ресурсов, эффективность производства |
| 9 | АО "Зерно Сибири" | Строительство здания цеха по переработке маслосемян | АПК | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Филиппово | Ведется | 84 183,36 | 66 989,0 | 84 062,27 | Рациональное использование трудовых и экономических ресурсов, эффективность производства |
| 10 | Администрация Ордынского района НСО | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (начало реализации проекта 2016) | Здравоох-ранение и спорт | 2016-2025 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское | Первый этап строит-ва | 155 000 | 0,0 | 3 500,0 | Расширение возможностей занятием физической культурой и спортом и оздоровления детей, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 11 | ИП Веснин А.Г. | Строительство жилого комплекса блокированной застройки, ул. Урожайная,11 | Строительная | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,ХПП | Ведется | 36 000,0 | 5 000,0 | 36 000,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 12 | Администрация Кирзинского сельского совета Ордынского района НСО | Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Калинина,ул. Восточная (2900 м) | ЖКХ | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Кирза | Ведется | 45 318,0 | 0 | 44 124,60 | Улучшение качества жизни населения |
| 13 | Администрация Петровского сельского совета Ордынского района 32НСО | Ремонт ул. Шилова(а/д «103 км а/д «К-17р»-Петровский-Большеникольское-Чулым0,97 км | ЖКХ | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п. Петровский | Ведется | 3 900,0 | 0 | 62,5 | Улучшение качества жизни населения |
| 14 | Администрация Петровского сельсовета Ордынского района НСО | Ограждение кладбища п. Петровский | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п. Петровский | Ведется | 250,0 | 98,122 | 98,122 | Улучшение качества жизни населения |
| 15 | Администрация Устюжанинского сельского совета Ордынского района НСО | Капитальный ремонт ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Рязанская в д. Пушкарево 0,82 км | ЖКХ | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Устюжанино | Ведется | 2 400,0 | 0 | 831,6 | Улучшение качества жизни населения |
| 16 | Администрация Вагайцевского сельского совета Ордынского района НСО | Благоустройство общественной территории по ул. Космонавтов (площадь 1537м2) | Благоустройство | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Вагайцево | Подготовлена проектная док-ия | 2 592,2 | 0 | 125,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 17 | Администрация Нижнекаменского сельсовета Ордынского района НСО | Благоустройство территории «Парка культуры» с. Нижнекаменка Ордынского района Новосибирской области, (устройство пешеходной и велосипедной дорожек, детской площадки, зоны отдыха, скейтпарка, озеленение). | Социальная | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Нижнекаменка | Ведется | 11 122,66 | 0 | 7 770,2 | Улучшение качества жизни населения |
| 18 | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района НСО | Парк «Березовая роща» | Социальная | 2020-2025 | Новосибирская область, Ордынский р-н,д..Новый Шарап | Ведется | 25 400,0 | 0 | 8 109,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 19 | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района НСО | Капитальный ремонт ул. Новая | Дорожная деятельность | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,д..Новый Шарап | Ведется | 30 819,48 | 500,5 | 1 600,1 | Улучшение качества жизни населения |
| 20 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | "Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенных по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Ордынское" (реконструкция была начата в 2018 году) | ЖКХ | 2022-2024 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Ведется | 194 826,0 | 0 | 96 104,6 | Повышение эффективности работы очистных установок |
| 21 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод р.п.Ордынское Ордынского района Новосибирской области»станция водоочистки(4 резервуара чистой питьевой воды) | ЖКХ | 2019-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Ведется | 233 419,3 | 5 677,3 | 62 001,2 | Улучшение качества жизни населения |
| 22 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | Проектные работы по объекту Реконструкция тепловых сетей и сооружений (участок тепловой сети от ТК5 по пр. Революции до ТК 3 здания пр пр. Революции 3 с ответвлением в ТК 19/1 до ТК2 по пр Ленина и от ТЮз до ТК28) | ЖКХ | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Ведется | 1 041,5 | 0 | 208,3 | Улучшение качества жизни населения |
|  23 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | Строительство фонтана в парке «Центральный» в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Ведется | 13 945,3 | 0 | 9 218,8 | Улучшение качества жизни населения |
| 24 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Верх-Алеуский фельдшерско-акушерский пункт (ремонт: канализация, водоснабжения, электроснабжение, электроосвещение, отопление, общественные работы) | Здравоохранение | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Алеус | Ведется | 4 870,10 | 0 | 852,1 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 25 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом)и палатной сигнализации (ПСО) | Здравоохранение | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское | Ведется | 3 017,10 | 0 | 508,1 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 26 | ООО «Абсолют-Л» | Модернизация деревообрабатывающего производства с обновлением оборудования | Деревообработка | 2020-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское, ул. Мира,67 | Ведется | 40 000,0 | 1 000,0 | 33 400,0 | Создание рабочих мест |
| 27 | ООО «Абсолют-Л» | Строительство жилого 24-х квартирного дома | Строительная | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское, ул. Мира,67 | Ведется | 22 000,0 | 2 200,0 | 17 600,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 28 | ООО «Абсолют-Л» | Строительство гаража под автотранспорт предприятия | Строительная | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п. Ордынское, ул. Мира,67 | Ведется | 8  000,0 | 300,0 | 6 700,0 | Создание рабочих мест |
| 29 | ООО «Абсолют-Л» | Строительство 2-х жилых домов по технологии «двойной брус» | Строительство жилья | 2022 | с. Вагайцево, ул. Приобская | Ведется  | 5 000,0 | 200,0 | 200,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 30 | ООО «Абсолют-Л» | Строительство жилого 48-ми кв. дома | Строительство жилья | 2022-2024  | р.п. Ордынское, ул. Мира, 67 | Ведется | 62 000,0 | 250,0 | 250,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 31 | Алиев Р.З. | Строительствогостиницы (хостел)  | Строительная | 2021-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская,107 | Ведется | 6 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | Улучшение качества жизни населения |
| 32 | ООО «СтройБалансСиб» | Строительство туристического экокомплекса «Баланс» | Туристическая | 2021-2033 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Спирино | Ведется | 250 000,0 | 1 400,0 | 38 381,00 | Создание новых рабочих мест |
| **Планируемые к реализации** |
| 33 | Администрация Ордынского района Новосибирской области, Минприроды НСО | Строительство берегоукрепите-льных сооружений Новосибирского водохранилища в районе села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | Строительная | 2022-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Красный Яр | Планируемый | 175 000,0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды |
| 34 | Администрация Ордынского района Новосибирской области,  | Строительство домов блокированной застройки (3 дома, по 6 блок-секций | Строительная | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,д. Новый Шарап | Планируемый | 48 200,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 35 | Администрация Новопичуговского сельсовета Ордынского района НСО | Обеспечение условий для развития на территории с. Новопичугово Ордынского района физической культуры и массового спорта (обустройство спортивной комбинированной площадки в с.Новопичугово Ордынского района Новосибирской области | Физическая культура и спорт | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Новопичугово | Планируемый | 2 708, 5 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 36 | Администрация Пролетарского сельсовета Ордынского района НСО | Ремонт ул. Мира -0,516 км.ул. Рабочая -0,508 км. | Дорожная деятельность | 2022-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п. Пролетарский | Планируемый |  | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 37 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | Капитальный ремонт тротуаров пр. Революции (№20-№88/6),пр.Ленина ( №1-№19)  | Дорожная деятельность | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Имеется проект | 25 625,2 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 38 | Администрация р.п.Ордынское Ордынского района НСО | Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Западная 11а в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Заключение | 2 043,7 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 39 | Администрация Козихинского сельского совета Ордынского района НСО | Обустройство детской спортивно-игровой площадке в с.Козиха Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Козиха ул.Центральная, 13 | Имеется проект | 635, 3 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 40 | Администрация Красноярского сельсовета Ордынского района НСО | Благоустройство дворовой территории по ул. Новая,1 в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр | Имеется проект | 1 858,3 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 41 | Администрация Красноярского сельского совета Ордынского района НСО | Благоустройство общественного пространства по ул. Советской (вблизи административного центра и остановки общественного транспорта). | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр ул. Советская, 45/4 | Проект(2этап) | 1 500,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 42 | Администрация Красноярского сельского совета Ордынского района НСО | Приобретение остановочного павильона | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр ул. Советская, 34 |  | 1 000,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 43 | Администрация Нижнекаменского сельсовета Ордынского района НСО | Благоустройство территории «Парка культуры» с. Нижнекаменка Ордынского района Новосибирской области, (устройство пешеходной и велосипедной дорожек, детской площадки, зоны отдыха, скейтпарка, озеленение). | Благоустройство | 2022-2024 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Нижнекаменка | Имеется проект | 11 125,33 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 44 | Администрация Вагайцевского сельского совета Ордынского района НСО | Приведение в надлежащие состояние тротуаров по ул. 40 лет Победы в с. Вагайцево(900 п.м.) | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Вагайцево | Имеется проект | 1 337,3 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 45 | Администрация Верх-Ирменского сельского совета Ордынского района НСО | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки, регулирующий резервуар в с. Верх-Ирмень | ЖКХ | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень | Имеется проект | 2 500,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 46 | Администрация Верх-Ирменского сельского совета Ордынского района НСО | Разработка проекта по реконструкции объектов "Паводковый водосброс на р. Ирмень, общая площадь 3021,9 "и «Донный водоспуск с рыбоуловителем на р. Ирмень, общая длина 69 м» на р. Ирмень в Ордынском районе Новосибирской области» | ЖКХ | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень | Имеется проект | 1 800,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 47 | Администрация Верх-Ирменского сельского совета Ордынского района НСО | Обустройство детской игровой площадки | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-ИрменьАгрогородок | Имеется проект | 1 500,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 48 | Администрация Верх-Ирменского сельского совета Ордынского района НСО | 1 этап Благоустройство общественной территории по ул. Агрогородок в с Верх –Ирмень Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Ирмень ул. Агрогородок | Имеется проект | 7 300,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 49 | Администрация Верх-Ирменского сельского совета Ордынского района НСО | Ремонт дорог в с. Верх-Ирмень (щебенение):-участок дороги с.ВерхИрмень-кладбище-глиняный карьер-д.Плотниково-пер. Чекина-пер. Морозова-Кандикова. | Дорожная деятельность | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Верх-Ирмень Поперечное, д.Плотниково | Имеется проект | 5 323,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 50 | Администрация Кирзинского сельского совета Ордынского района НСО | Обустройство тротуара по улицам Школьная и Мира в с. Кирза Ордынского района Новосибирской области | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Кирза | Имеется проект | 1 950,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 51 | Администрация Устюжанинского Ордынского района НСО | Ограждение кладбищас. Средний Алеус | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Средний Алеус | Имеется проект | 825,159 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 52 | Администрация Петровского сельсовета Ордынского района НСО | Ограждение кладбища п. Петровский | Благоустройство | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п. Петровский | Имеется СД | 250,0 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
| 53 | Администрация Петровского сельсовета Ордынского района НСО | Петровский СДК, Капитальный ремонт пристройки | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п. Петровский, ул. Октябрьская, 50 | Имеется СД | 165,840 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 54 | Администрация Филипповского сельсовета Ордынского района НСО | Филипповский СДК Капитальный ремонт здания | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2021-2025 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Филиппово,Ул.Советская,41 | ПСД прошедшая Государств. экспертизу | 6 931,35 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 55 | Администрация Березовского сельсовета Ордынского района НСО | Березовский СДК Ремонт системы отопления, замена окон | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,д.Березовка, ул. Центральная, 4 | Имеется проект | 599,150 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 56 | Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района НСО | Козихинский СДК,Капитальный ремонт сцены | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2021-2023 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Козиха, ул. Центральная 13 | Имеется СД | 197,830 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 57 | Администрация Шайдуровского сельсовета Ордынского района НСО | Шайдуровский СККапитальный ремонт зрительного зала | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,п.Шайдуровский,ул.Сибирская,35 | Имеется СД | 96,429 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 58 | Администрация Верх-Алеусского сельсовета Ордынского района НСО | «Текущий ремонт помещений в здании Дома культуры с. Верх-Алеус с благоустройством территории сельского Дома культурыс. Верх-Алеус Верх-Алеусского сельсовета Ордынского района Новосибирской области» | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с. Верх-Алеус | Имеется проект | 1 565, 824 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 59 | Администрация Усть-Луковского сельсовета Ордынского района НСО | Ремонт сельского Дома Культуры в с.Усть-Луковка Ордынского района Новосибирской области | Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,с.Усть-Луковка  | Имеется проект | 1 904,0 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |
| 60 | Общество с ограниченной ответственность "АфинаСтрой" | Строительство строительного магазина | Строительная | 2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н,р.п.Ордынское, ул.Советская | Планируемый | 10 000,0 | 0 | 0 | Создание новых рабочих мест, расширение ассортимента товаров |
| 61 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Приобретение санитарного транспорта | Здравоохранение | 2021-2022 | Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское | Планируемый | 1 906,00 | 0 | 0 | Улучшение предоставления услуг населению |